2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目

招 标 文 件

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

招标人：中国联合网络通信有限公司成都市分公司（盖单位公章）

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖单位公章）

2025年04月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	28

第四章  合同条款	37

第五章 货物需求一览表及技术规格	84

第六章  投标文件格式	90

# 第一章  招标公告

本招标项目为2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目（招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003），招标人为中国联合网络通信有限公司成都市分公司，招标代理机构为公诚管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

## 1．项目概况与招标内容

1.1 项目概况

本项目为货物采购，为成都工贸职业技术学院采购网络设备等。

1.2 招标内容

1.2.1项目预估规模：预估不含税金额9019657.22元。

1.2.2货物名称、数量及参数：为成都工贸职业技术学院采购面板AP、POE交换机、无线控制器、分光器等，具体详见第五章货物需求一览表及技术规格。

1.2.3全部设备到货日期：自合同签订之日起30日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用。

1.2.4保修期：自招标人签发《终验合格证书》之日起的8年，在保修期内投标人向招标人提供保修服务。

1.2.5交货地点：四川省成都市。

1.3本项目不划分标包。

1.4本项目设置最高投标限价，不含税总价合计不得高于7982409.12 元，不含税单价最高限价详见报价明细表。投标人应答报价高于最高限价的，其投标文件将被否决。

## 2．投标人资格要求

2.1主体资格要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法设立，具有独立法人或其他社会组织资格。（提供加载统一社会信用代码的营业执照或其他主体资格证明文件）

2.2发票开具要求：投标人须承诺结算时提供符合税法规定的增值税专用发票。（提供承诺书）

2.3财务要求：投标人须具有健全的财务会计制度，财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业经营状况具备可持续性，不存在履约风险。（提供承诺书）

2.4信誉要求：投标人具有良好的商业信誉，未处于“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”禁入期内。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体等。（以资格审查评审日查询结果为准）

2.5控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购包或者未划分采购包的同一项目应答。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人高级管理人员之间存在交叉任职的，视为单位负责人为同一人（以资格审查评审日查询“国家企业信用信息公示系统”等平台的主要人员信息为准）；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人之间存在控股关系的，不限于股份占比超过50%，占比最大股东也属于控股。

2.6联合体要求：本项目不接受联合体投标。

2.7黑名单要求：严禁列入中国联通集团公司或四川省分公司的禁入型黑名单供应商，及其所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织在禁入期内参与本次采购。

2.8制造商/代理商要求：本项目的产品供货商必须是主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）制造商或其授权代理商，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和其授权代理商不得同时参与投标。投标人若为制造商须提供制造商资格声明，投标人若为代理商投标须提供产品制造商出具的关于本项目主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）唯一授权函和制造商资格声明。

## 3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

## 4．招标文件的获取

4.1	电子版招标文件获取：

4.1.1 招标文件获取时间: 2025年04月10日00时00分至2025年04月16日20时00分（北京时间，下同）。

4.1.2  招标文件获取地点：中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）。

4.1.3  招标文件获取方式：

（1）获取途径：

1）投标人访问中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）登录后，进入电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心（可在“我的工作台-共享文档下载-供应商各业务流程操作手册”下载操作手册），点击“招标项目管理--寻找商机--我要参与”，并填写供应商相关信息，选择参与标段点击“保存”，在售标时间内，在招标项目管理—“我参与的项目” 信息列表，选择刚才参与的项目点击“项目跟进-投标（购标）按钮”，然后勾选需要购买的标段点击“立即结算”，在文件发售时间内，填写并提交购买文件申请，选择网上支付；

2) 进入沃支付界面，若首次使用网上支付方式，点击“注册”按钮进行沃支付用户注册；（如有针对对公沃账户注册、跟进审核进度及支付的问题请拨打：400-688-9900）若已有沃支付账号，则直接输入账号及密码信息等登录账号，然后选择付款方式、输入密码进行付款；

3）支付成功后可直接下载标书；

4）若支付失败，或临时退出支付页面，可进入“我的费用支付”功能，找到尚未完成的订单，重复以上第三步。

注：1、潜在投标人必须接受电子招标流程。凡有意参加本次招标但尚未注册的投标人，应于本公告发布之日起，登录“中国联通合作方门户”（网址：https://www.cuecp.cn，若注册过程中有疑问，请致电028-66850316）完成注册工作，成为联通系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目。已注册的供应商，请查验子账户联系人是否设置，数字证书（iPASS）是否购买或过期等问题。

2、我司已跟沃支付公司申请开通“二维码支付”功能，因开通需要时间，目前购买标书只能用“企业余额支付”和“沃账户快捷支付”功能。

4.2	招标文件费用：每套售价0元人民币，售后不退。（请通过联通沃支付平台支付标书费，勿在诚E招上重复支付）。

## 5. 投标文件的递交

5.1 纸质投标文件的递交：本项目无需递交纸质投标文件（银行保函原件除外<如有>）。

5.2电子投标文件的递交：电子投标文件通过“电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心”递交，投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2025年05月07日09时30分。

5.2.1本项目开标会议将于上述投标截止的同一时间在中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）上公开进行。

5.2.2 唱标后，投标人须在中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）-电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心上对唱标信息进行确认。如对唱标情况有异议，请在30分钟内联系招标代理机构，超时确认或未确认将视为确认唱价结果。

5.2.3 电子招标投标系统应答异常时的处理：当电子投标文件出现上传或开启异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决，招标人/招标代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则推迟该项目的投标截止时间(具体时间另行通知);若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任,视为撤销投标文件。

5.2.4 投标人针对中国联通电子招标投标交易平台（中国联通合作方门户，技术顾问联系电话010-67882255-3-3），供应商服务-iPASS自服务中iPASS供应商注册、账号密码遗忘、合作方门户网站使用等问题，请拨打010-67882255转3-8-2，联系地址：北京市西城区阜成门外大街31号6楼606A室（注：工作时间：iPASS业务办理工作时间为周一—周五上午8:30-12:00；下午13:00-17:30。法定节假日除外。）。

5.2.5 投标人为确保顺利参与联通电子采购招投标，请确认是否已购买iPASS证书。如还未购买，请尽快登录iPASS服务平台：http://ipass.uni-ca.com.cn:7007提交申请订单购买。

投标人可以选择EMS邮寄办理（周期3-5个工作日）或者直接到现场办理（当天可取）两种办理方式，以下是这两种方式的相关说明：

（1）EMS邮寄办理请提供以下资料（注：通过线上方式提交）：

1)数字证书申请表（加盖公章扫描件）；

2)公司营业执照副本复印件（加盖公章扫描件）；

3)经办人身份证复印件（加盖公章扫描件）；

（2）现场办理需请提供以下资料（注：需先线上提交订单，再携带资料到现场递交，待核验通过后方可领取）：

1)数字证书申请表（加盖公章原件）；

2)公司营业执照副本复印件（加盖公章原件）；

3)经办人身份证复印件（加盖公章原件）；

4)非经办人办理需同时提供代办人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章原件）。

现场办理地址：北京市西城区阜成门外大街31号6楼606A室。

注：投标人如已办理过iPASS证书，请确认iPASS证书是否在有效期内，若iPASS证书已过期，请尽快登录iPASS服务平台申请延期证书。

关于iPASS证书的相关问题，您可以拨打客服电话：400-0560-010咨询，邮箱：zw-service@chinaunicom.cn。

5.3投标文件包括上传至中国联通合作方门户(https://www. cuecp. cn)“电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心”电子投标文件。

5.4本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.5 出现以下情形之一时，招标人/代理机构不予接收投标文件：

5.5.1 逾期送达或者未送达指定地点的；

5.5.2 未按招标文件要求密封的；

5.5.3 未按本公告要求获得本项目招标文件的。

## 6．样品的递交

6.1  样品递交的时间、地点：   无  。

6.2  检测相关费用：  无  。

## 7．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（txzbqy.miit.gov.cn）、中国联通采购与招标网（http://www.chinaunicombidding.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

## 行政监督部门：四川省通信管理局。

## 异议联系方式

招标人：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

地址：成都市高新区天府大道16号1栋

联系人：罗老师

联系电话：18608001231

电子邮件：/

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

采购代理机构地址：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会1栋16楼1608号

联系人：田雪萍、盛菲、熊艳、刘亚梅、黄波、谢文静

电话：17608042667

电子邮件：gcmccdlt@163.com

开户银行：中信银行广州花园支行

监督部门：四川联通纪委驻成都市分公司纪检组

联系人：赵老师

电话：028-82947435

招标人：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

招标代理机构名称：公诚管理咨询有限公司

2025年04月09日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：中国联合网络通信有限公司成都市分公司 招标人地址：成都市高新区天府大道16号1栋 招标人联系方式：罗老师 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目 招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003 |
| 1.2 | 资金来源 | ■ 招标人自筹 □ 使用财政资金 □ 银行贷款 □ 国家融资 □ 其他： |
| 1.3 | 招标范围 | 详见第一章招标公告“1.项目概况与招标内容”。 |
| 1.4 | 标包划分 | ■ 不划分标包 □ 标包招标，标包划分情况如下： |
| 1.5.1 | 招标方式 | ■ 公开招标 □ 邀请招标 |
| 1.6 | 招标组织形式 | □ 自行招标 ■ 委托招标代理机构代理招标 招标代理机构名称：公诚管理咨询有限公司 招标代理机构地址：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会1栋16楼1608号 招标代理机构联系人：田雪萍 招标代理机构电话：17608042667 |
| 1.7 | 资格审查方式 | □ 资格预审 ■ 资格后审，资格条件见第一章“招标公告” |
| 1.8.1 | ★投标人不得存在的情形 | 本条款增加以下规定： - 不同投标人的MAC地址相同。招标人将进行投标文件的IP、MAC地址校验，如不同投标人的MAC地址相同，评标委员会（或招标人）将直接按照围标、串标处理。 - 不同投标人的法定代表人、授权代表、购标人、下载人或其联系人、联系电话或联系邮箱存在相同的情形，评标委员会（或招标人）将直接按照围标、串标处理。 - 招标人将查询投标人之间的关联关系，若存在违反法律法规规定的股权关联关系，评标委员会（或招标人）将按照围标、串标或无效投标处理。 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | 本条款替换为： 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法（（综合评估法） 第四章 合同条款 第五章 货物需求一览表及技术规格 第六章 投标文件格式 |
| 2.1.3 | 招标文件实质性要求的标识及非实质性要求的偏离要求 | （1）招标文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求： / |
| 2.1.4 | 是否以单项报价核定低于成本 | ■ 不要求 □ 要求，具体要求如下： / |
| 2.2.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘现场的时间、地点： / |
| 2.3 | 投标预备会 | ■ 不召开 □ 召开，召开投标预备会的时间、地点： |
| 2.4.1 | 投标人提出澄清的截止时间和方式 | 截止时间：2025年04月17日21时00分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式；将所有需要澄清的疑问上传到中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）“联通智慧供应链招标采购中心”，同时将疑问盖章扫描件及WORD文档的形式发送至：gcmccdlt@163.com。 |
| 2.4.2 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：2025年05月07日09时30分（北京时间） 发出澄清或修改的方式：书面方式。通过中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心”发出澄清或者修改。 |
| 2.4.4 | 投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 确认收到澄清或者修改的时间：招标文件澄清或修改发出后48小时以内。 若投标人在规定时间内未进行确认，视为其已收到澄清文件并且澄清文件内容不影响投标文件制作。 确认收到澄清或者修改的方式：书面方式。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件必须按照以下顺序编制：具体以中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）“电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心”要求的投标文件格式为准。 |
| 3.2.2 | 投标文件应答和编写 | 本条款增加以下规定： （1）按投标文件格式在空格（或下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白），但招标文件中另有规定的从其规定。 （2）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （3）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。 |
| 3.2.4 | ★投标文件的盖章或者签字 | 本条款增加规定： 招标文件“第六章-投标文件格式”签字盖章要求： （1）投标文件格式中要求签字、盖章处应签字、盖章；签字必须是签署法定代表人或法定代表人委托代理人的全名； （2）投标文件格式中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”“专用章”、“合同章”等代替，如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权，格式自制； （3）投标文件格式中标注法定代表人“签字”的可以是手写签字，也可以是签名章，但不能是打印体；其余所有标注“签字”处均需由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签； （4）投标人可选择以下两种方式制作投标文件： 方式一:投标文件加盖电子签章(联通投标专用电子签章工具签章，其他形式的电子章不予认可)。 方式二:将投标文件打印签字盖章后扫描为PDF格式或不可编辑的文件格式上传。 重要提醒: 1)请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效； 2)投标人选择上述方式一制作投标文件的，请将电子章和签字手动添加到投标文件的对应位置，系统无自动添加签章功能； 3)投标人选择上述方式二制作投标文件的，请确认上传的投标文件内容清晰且扫描的页面无缺漏。 |
| 3.3.3 | ★最高投标限价或者其计算方法 | □不设置最高投标限价 ■设置最高投标限价，不含税总价合计不得高于7982409.12 元，不含税单价最高限价详见报价明细表。 |
| 3.3.5 | 投标报价优惠条件 | □报优惠价 ■不接受报优惠价 □报优惠价的其他方式： |
| 3.3.6 | 投标报价具体要求 | 本条款增加以下规定： 投标报价已包含本项目所发生的全部费用。若报价时存在费用漏报，漏项部分包含在其他已报价项中，后果自负。 |
| 3.4.1 | ★投标有效期 | 投标有效期：180天 |
| 3.5.1 | ★投标保证金金额 | 投标保证金金额：65000.00元(大写：陆万伍仟元整)。 |
| 3.5.2 | ★投标保证金形式 | 投标保证金的形式：现金/银行汇票/银行支票/银行保函等国家法律法规允许的形式。 以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 （1）以银行转账、电汇、网上银行转账等方式提交。 投标保证金应在投标截止时间前到达以下账号（以银行到账时间为准）： 开户名：公诚管理咨询有限公司 开户银行：中信银行广州花园支行 账号：3110910037672505003 投标人应在银行转账底单上注明“03-08-04A-2025-D-C05003投标保证金（可简写）”。 投标人应将投标保证金银行转账底单扫描件附在投标文件中，还应在投标文件中提供基本账户的证明材料（国务院公布取消企业银行账户开户许可地区，须提供相关机关颁发的《关于取消当地基本账户开户许可证审批的通知》文件或银行出具的可体现“基本账户”字样的说明文件）。 （2）以银行保函形式提交。 投标人的银行保函应由一家在中华人民共和国国内注册的银行开具，并将银行保函（含电子保函）的复印件按投标文件格式要求附在投标文件中。 银行保函原件须在投标截止时间前送达至递交地址，递交方式： - 现场递交；②邮寄递交。 递交地址：成都高新区天府大道北段16号1栋高新国际广场C座； 联系人：田雪萍； 联系电话：17608042667。 采用银行保函形式递交的投标人在开具时应注意保函有效期。 注：①保函的受益人应为：中国联合网络通信有限公司成都市分公司； - 保函必须注明保函的适用范围即参与投标的项目名称：“2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目”。 投标保证金递交截止时间同投标截止时间。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 注：以保函方式递交投标保证金的，保函有效期须覆盖投标有效期。 |
| 3.5.4 | 投标保证金不予退还的其他规定 | 本条款增加以下规定： 1、投标人对其他供应商进行诋毁或恶意投诉的，或者对其他供应商、招标人等采购活动的相关方采取威胁、欺骗等非法手段； 2、投标人对采购活动的相关方有行贿或违法违规提供不正当利益行为的。 |
| 3.6.1 | 备选投标方案 | ■ 不允许 □ 允许 |
| 3.7.1 | ★投标文件份数 | 投标文件包括： （1）纸质投标文件：本项目不接受纸质投标文件的递交（银行保函原件除外<如有>）。 （2）电子投标文件：壹份（通过中国联通合作方门户（https：//www.cuecp.cn）递交）。 |
| 3.7.6 | 投标文件的密封和标记要求 | 本条款替换为： 电子投标文件： 系统上传投标文件：系统上传电子版投标文件按照系统提示进行上传，投标人使用专门的软件（中国联通智慧供应链平台招标采购中心投标文件制作系统）及“iPass”制作电子投标文件，并在中国联通合作方门户（www.cuecp.cn）上传电子投标文件。 |
| 3.8 | ★电子招标的投标文件上传形式 | 电子投标文件（供应商可通过登陆电子招标投标-联通智慧供应链招标采购中心（可在“我的工作台-共享文档下载-供应商各业务流程操作手册”下载操作手册））： 投标人必须在投标截止时间前通过中国联通合作方门户（https://www.cuecp.cn）上传电子投标文件。 注：（1）上传系统的电子投标文件制作须满足签字盖章要求。 （2）建议投标文件每部分的大小不得超过200M，合并上传整体文件大小不得超过500M，实际大小限制以系统规定的为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 详见第一章“招标公告” |
| 4.1.2 | 投标文件递交地点 | 详见第一章“招标公告” |
| 4.1.4 | 投标文件退还 | ■ 不退还 □ 退还 |
| 4.1.6 | 电子招标投标文件递交异常的处理方式 | （1）电子投标文件无法上传解决方法： 1）投标人更改浏览器或硬件设备。 2）若有问题致电400-0560-010、010-67882255；邮箱：zw-service@chinaunicom.cn。 3）无法上传的，请将无法上传的情形致电招标投标交易平台（联通采招网与交易平台信息化热线）010-67882255转3转3转3的客服。联系地址：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦A-1601，联系邮箱：hqs-ettp-man@chinaunicom.cn。（注：服务热线接听时间为：工作日9:00-12:00、14:00-17:30） （2）投标人须在投标截止时间前完成上传电子投标文件及在系统中填写报价信息。 （3）为避免因系统故障导致投标人无法上传投标文件或无法正常解密投标文件，投标人应提前验证系统可操作性。建议在投标截止时间前三日进行验证。（提醒：电子招标系统一般在每周六、日或节假日进行升级、维护等操作，各投标人应尽量避免在此期间进行上传标书等操作，尽早在投标截止日前上传标书文件）。若投标人无法上传投标文件请及时通知代理联系人与后台协助处理。 （4）在投标截止时间前，电子投标文件可重复修改、上传，且以最后一次上传的内容为准。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点 |
| 5.4 | 电子招标开标的其他要求及异常处理 | 当电子投标文件出现上传或开启异常时，应及时联系系统支撑人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决，招标人/招标代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则推迟该项目的投标截止时间(具体时间另行通知);若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任，视为撤销投标文件。 |
| 5.5 | 不得开标 | 投标人数量少于3个 |
| 6.1.1 | 评标委员会组成人数 | 7人。 |
| 6.3 | 评标方法 | □ 经评审的最低投标价法 ■ 综合评估法 □ 其他： / |
| 6.4 | 中标候选人推荐原则 | 推荐原则如下： 评标委员会按有效投标人综合得分由高到低排名，推荐3名中标候选人。综合得分相同时，按下列推荐原则顺序优先选择： （1）非限制型黑名单供应商； （2）按照报价得分由高到低的顺序排名； （3）具有中国环境标志产品包装材料的； （4）按照有效业绩累积金额由高到低的顺序排名。 |
| 7.1.2 | 邀请招标中标候选人公示的其他媒体 | 本条款增加以下规定： / |
| 7.2.1 | 中标人确定 | □ 评标委员会直接确定中标人，中标人数量： / 个 ■ 招标人确定中标人，中标人数量： 1 个 |
| 7.2.2 | 中标原则 | 确定排名第一名的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 8.1.1 | 履约保证金金额和形式 | 不收取 |
| 9 | 招标代理服务费金额、交纳方式和时限 | 1、招标代理服务费由中标单位支付。 2、招标代理服务费金额：依照本项目中标含税总价金额计算。 3、招标代理服务费交纳时限：发出中标通知书5个日历日以内。 4、支付中标服务费账户信息 开户名：公诚管理咨询有限公司 开户银行：中信银行广州花园支行 账号：3110910037672505003 5、招标代理服务费计算方法参考：参照《招标代理服务收费基准费率表》标准并依据《2025-2026年四川联通招标代理服务采购项目》采购结果，在标准收费基础上乘以64.5%为实际收取费用。 6、本项目标准收费按货物招标类型费率计算。 |
| 11.1 | 投标人提出异议问题的截止时间和方式 | 截止时间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出（北京时间）。 提出异议的方式：书面方式； 可将所有异议上传到中国联通合作方门户(https://www.cuecp.cn）“联通智慧供应链招标采购中心”发起质疑异议，同时将异议盖章扫描件及WORD文档的形式发送至：gcmccdlt@163.com。 |
| 11.2 | 串通投标（应答）行为认定处理规则 | 详见《关于四川联通采购项目串通投标（应答）行为认定处理规则》。 |
| 11.3 | ★专项承诺函 | 招标文件“第六章投标文件格式”中要求提供的“专项承诺”均须提供。 |
| 11.4 | 特殊情况处理原则 | 1.本项目获取招标文件的投标人或在投标截止时间前递交投标文件的投标人或未被否决的投标人不足3家的，招标失败。采购实施部门会同需求部门及其它相关部门在分析招标失败原因并采取相应措施后，重新组织公开招标。若重新公开招标获取招标文件的投标人或在投标截止时间前递交投标文件的投标人或未被否决的投标人仍不足3家，招标人可依法不再继续招标，直接向参与重新公开招标的潜在投标人进行采购。 2.直接向参与重新公开招标的潜在投标人进行采购的范围： 2.1重新组织招标采购失败后，若已开标，则邀请通过初步评审的有效投标人参与； 2.2重新组织招标采购失败后，若因递交投标文件不足导致无法开标的，则邀请递交投标文件的投标人参与； 2.3重新组织招标采购失败后，若因获取招标文件不足导致无法开标的，则邀请获取招标文件的投标人参与； 3.重新组织招标采购失败后，若无供应商获取招标文件或投标人均未递交投标文件或投标人均被否决，则组织需求部门分析失败原因，根据实际情况分析是否调整采购需求、采购方案后重新组织采购或采用其他采购方式； 4.直接向参与重新公开招标的潜在投标人进行采购的方式： 4.1若采用竞争性谈判采购方式的： 4.1.1若采用综合评估法，按照原招标文件规定的评审规则进行评审；推荐中选候选人原则：若符合推荐条件的投标人为1名时，则推荐1名中选候选人；若符合推荐条件的投标人为2名及以上时，则推荐2名中选候选人。 4.1.2若采用经评审的最低价法，按照原招标文件规定的初步评审规则进行评审后，采用两轮报价进行谈判，降低采购成本；推荐中选候选人原则：同“4.1.1”。 4.2若采用直接采购方式的： 采用多轮报价进行谈判，降低采购成本；推荐1名成交候选人。 |

## 1．总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）《中国人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）和《通信工程建设项目招标投标管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  招标人：招标人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.1.3  招标项目名称：项目名称及招标编号见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围

本项目招标范围见投标人须知前附表。

### 1.4  标包划分

本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

### 1.5  招标方式

1.5.1  招标方式见投标人须知前附表。

1.5.2  公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

1.5.3  邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

### 1.6  招标组织形式

本项目由招标人自行组织/委托招标代理机构采用代理招标的方式进行，招标组织形式、招标代理机构名称及联系方式见投标人须知前附表。

### 1.7  资格审查

1.7.1  本招标项目资格审查方式见投标人须知前附表。

1.7.2  资格预审：是指在投标前对投标人进行的资格审查。采用资格预审方式的，资格条件已经在招标文件发出前的“资格预审文件”中做出规定。

1.7.3  资格后审：是指在开标后由评标委员会根据招标文件的规定对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式的，投标人应当具备的资格条件见投标人须知前附表。

1.7.4  采用资格后审的，招标人必须在招标文件中详细规定资格审查标准和方法。

1.7.5 资格后审一般包括下列内容：

（1）资格要求；

（2）其他业绩要求；

（3）审查标准和方法。

1.7.6  资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。

### 1.8  投标人不得存在的情形

1.8.1  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或者取消投标资格的；

（4）财产被接管或者冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）法律法规限定的其他情形；

（7）招标文件规定的其他情形：见投标人须知前附表。

1.8.2  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

### 1.9  合格的货物和服务

1.9.1  投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.9.2  本招标文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.9.3  投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

### 1.10  投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

### 1.11  保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

## 2．招标文件

### 2.1  招标文件的组成

2.1.1  招标文件一般由以下部分组成：

第一章  招标公告/投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术标准和要求（包括网络与信息安全有关要求）

第六章  投标文件格式

第七章  其他

招标人另有规定的，见投标人须知前附表。

2.1.2  招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请书”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请书”为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。

2.1.3  招标人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示；对于非实质性要求和条件，规定允许偏差的最大范围、最高项数和调整偏差的方法。显著标识方式和具体要求见投标人须知前附表。

2.1.4  招标人可以要求以某一单项报价核定是否低于成本，具体要求见投标人须知前附表。

### 2.2  踏勘现场

2.2.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2  潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3  除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4  招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 2.3  投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在投标人提出的问题。

### 2.4  招标文件的澄清和修改

2.4.1  投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.4.2  招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.4.3  如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，招标人应当相应顺延投标截止时间。

2.4.4  投标人收到澄清或者修改后，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

2.4.5  所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 3．投标文件

### 3.1  投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见投标人须知前附表。

### 3.2  投标文件的编制

3.2.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2  投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.3  投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4  投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

### 3.3  投标报价

3.3.1  投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2  投标货币：人民币。

3.3.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.4  招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5  只有在招标文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。

3.3.6  投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

### 3.4  投标有效期

3.4.1  投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5  投标保证金

3.5.1  招标人要求投标人递交投标保证金的，投标人必须在递交投标文件的同时，按照投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标保证金一般不超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币，本招标项目的投标保证金金额见投标人须知前附表。

3.5.2  招标人可以规定投标保证金是以现金、支票、银行汇票、在中国注册的银行出具的银行保函等方式递交，依法必须进行招标的项目的境内投标人，以现金或者支票形式递交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金的形式见投标人须知前附表。

3.5.3  招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.5.4  发生下列情形之一时，投标保证金可不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人无正当理由不与招标人在规定期限内订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的；

（3）投标人有串通投标、弄虚作假等行为的；

（4）其他规定见投标人须知前附表。

3.5.5  未递交投标保证金或者递交的投标保证金有瑕疵的投标将被否决。

### 3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2  若招标人在招标文件中邀请投标人递交备选方案，则投标人除按照招标文件规定的基本方案编制和递交投标文件外，可以附加递交备选投标方案。

3.6.3  备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。

3.6.4  允许投标人递交备选投标方案的，只有符合招标文件要求且评标价最低或者综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认为其备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

3.7.1  投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.7.2  每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

3.7.3  投标文件应当按照招标文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。

3.7.4  外层包封应当写明招标人的名称和地址、项目名称、招标编号，并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.7.5  递交投标文件时，招标人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

3.7.6  招标人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

### 3.8  电子招标的投标文件上传形式

投标文件应当按照投标人须知前附表要求的形式上传。

## 4．投标

### 4.1  投标文件的递交

4.1.1  投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.1.3  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.4  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5  出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未通过资格预审的申请人递交的；

（4）未按照第一章“招标公告”或者投标邀请书要求获得本项目招标文件的。

4.1.6  招标人采用电子招标投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见投标人须知前附表。

### 4.2  投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1  在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2  投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3  投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4  投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。否则招标人有权不退还其投标保证金。

## 5．开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

### 5.2  开标程序

5.2.1  开标会议由招标人或者其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者招标人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。

5.2.2  招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读，但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3  开标时，招标人应当当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的“投标一览表”中的内容。“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期、投标保证金以及招标文件中规定的其他内容。

5.2.4  开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

### 5.3  异议

5.3.1  投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2  投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交给评标委员会。

### 5.4  电子招标开标的其他要求及异常处理

招标人采用电子招标投标方式的，开标的其他要求及异常处理方式见投标人须知前附表。

## 6．评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。依法必须进行招标的通信工程建设项目，评标委员会的专家应当从通信工程建设项目评标专家库内相关专业的专家名单中采取随机抽取方式确定。

6.1.2  评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3  评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

### 6.2  评标原则

6.2.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

### 6.3  评标方法

6.3.1  招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本项目评标所采用的评标方法。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2  采用经评审的最低投标价法的，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

采用综合评估法的，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.3  法律、法规允许的其他评标方法。

### 6.4  中标候选人推荐原则

评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《管理办法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

### 6.5  评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《招标投标法》《实施条例》和《管理办法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

## 7．中标

### 7.1  中标候选人公示

7.1.1  依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用公开招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中标候选人，公示期不少于3日。

7.1.2  依法必须进行招标的通信工程建设项目，采用邀请招标方式的，招标人在收到评标报告之日起3日内在通信工程建设项目招标投标管理信息平台公示全部中标候选人，公示期不少于3日。其他公示媒介见投标人须知前附表。

7.1.3  投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### 7.2  确定中标人

7.2.1  除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2  招标人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见投标人须知前附表。

7.2.3  在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.3  中标通知

7.3.1  在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3.2  中标人确定后，招标人应当自行或者委托招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

7.3.3  中标通知书是招标投标档案和合同的组成部分。

7.3.4  中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## 8．合同签订

### 8.1  履约保证金

8.1.1  在签订合同前，中标人应当按照投标人须知前附表中规定的履约保证金的金额和形式向招标人递交履约保证金。

8.1.2  中标人不能按照招标文件要求递交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.2  合同签订

8.2.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2  中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 9．招标代理服务费

中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，招标人和招标代理机构另有约定的从其约定。招标代理服务费的金额、交纳方式和时限见投标人须知前附表。

## 10．纪律和监督

### 10.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10.5  投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

## 11．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步 评审 标准 | 形式评审 | 投标人名称 | 与主体资格证明文件一致。 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 招标文件“第六章-投标文件格式”签字盖章要求： （1）投标文件格式中要求签字、盖章处应签字、盖章；签字必须是签署法定代表人或法定代表人委托代理人的全名； （2）投标文件格式中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”“专用章”、“合同章”等代替，如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权，格式自制； （3）投标文件格式中标注法定代表人“签字”的可以是手写签字，也可以是签名章，但不能是打印体；其余所有标注“签字”处均需由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签； （4）投标人可选择以下两种方式制作投标文件： 方式一:投标文件加盖电子签章(联通投标专用电子签章工具签章，其他形式的电子章不予认可)。 方式二:将投标文件打印签字盖章后扫描为PDF格式或不可编辑的文件格式上传。 重要提醒: 1)请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效； 2)投标人选择上述方式一制作投标文件的，请将电子章和签字手动添加到投标文件的对应位置，系统无自动添加签章功能； 3)投标人选择上述方式二制作投标文件的，请确认上传的投标文件内容清晰且扫描的页面无缺漏。 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 具备真实、有效的法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。（法定代表人本人参加无需填写授权委托书） |
|  |  |  | 投标保证金 | 按招标文件要求递交投标保证金。 |
|  |  | 资格评审 | 主体资格要求 | 投标人必须是在中华人民共和国境内依法设立，具有独立法人或其他社会组织资格。（提供加载统一社会信用代码的营业执照或其他主体资格证明文件） |
|  |  |  | 发票开具要求 | 投标人须承诺结算时提供符合税法规定的增值税专用发票。（提供承诺书） |
|  |  |  | 财务要求 | 投标人须具有健全的财务会计制度，财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业经营状况具备可持续性，不存在履约风险。（提供承诺书） |
|  |  |  | 信誉要求 | 投标人具有良好的商业信誉，未处于“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”禁入期内。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体等。（以资格审查评审日查询结果为准） |
|  |  |  | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购包或者未划分采购包的同一项目应答。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人高级管理人员之间存在交叉任职的，视为单位负责人为同一人（以资格审查评审日查询“国家企业信用信息公示系统”等平台的主要人员信息为准）；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人之间存在控股关系的，不限于股份占比超过50%，占比最大股东也属于控股。 |
|  |  |  | 联合体要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 黑名单要求 | 严禁列入中国联通集团公司或四川省分公司的禁入型黑名单供应商，及其所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织在禁入期内参与本次采购。 |
|  |  |  | 制造商/代理商要求 | 本项目的产品供货商必须是主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）制造商或其授权代理商，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和其授权代理商不得同时参与投标。投标人若为制造商须提供制造商资格声明，投标人若为代理商投标须提供产品制造商出具的关于本项目主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）唯一授权函和制造商资格声明。 |
|  |  | 响应性评审 | 投标报价 | 投标报价唯一有效且不高于最高限价。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 180天。 |
|  |  |  | 合同条款应答 | 招标文件“第四章 合同条款”第二节“专用合同条款”所有内容均不允许负偏离。 |
|  |  |  | 技术规格应答 | 招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”除“▲”技术条款外其余条款均不允许负偏离；除“▲”的技术条款外如有要求提供承诺或提供证明材料的必须提供。 |
|  |  |  | 串通投标（应答）行为认定 | 认定规则包括但不限于招标/采购文件及法律法规相关规定。 |
|  |  |  | 专项承诺函 | 招标文件“第六章-投标文件格式”中要求提供的“专项承诺”均须提供。 |
|  |  |  | 实质性响应 | 投标文件对招标文件进行了实质性响应。(见招标文件第三章 评标办法3.1.2) |
| 条款号 |  | 评审内容 | 满分分值（分） | 评分标准 |
| 2.2 | 详细 评审 标准 | 商务技术服务 | 40 | 详见附表1《商务技术服务评分标准》 |
|  |  | 价格 | 60 | 详见附表2《价格评分标准》 |
| 3.2.2 | 评分计算原则 | 总分为100分，商务技术服务满分40分，价格满分60分。 最终得分=商务技术服务得分+价格得分 计算过程均保留两位小数，第三位四舍五入， 扣分扣至0分为止，不倒扣分。 |  |  |
| 3.4 | 中标候选人推荐原则 | 详见招标文件第二章投标人须知前附表第6.4款规定。 |  |  |
| 3.5 | 评标结果 | 本条款增加内容：评标委员会在评标报告上逐页签字，且每页均需有落款时间。 |  |  |

## 附表1《商务技术服务评分标准》

| 序号 | 评审项目 | 满分分值（分） | 评分标准 | 主/客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应 | 15 | 货物需求一览表及技术规格中带“▲”条款（共计6项），全部满足得15分，每有1项不满足扣2.5分，扣完为止。 注：未提供或者提供的证明材料不满足技术条款的要求视为不满足。 | 客观项 |
| 2 | 类似业绩 | 6 | 投标人2022年1月1日至今每具备1个合同含税金额200万元及以上的网络设备销售类似业绩，得2分，本项最高得6分。 注：每个业绩须提供“合同关键页+发票”或“框架协议+订单+发票”，合同关键页包括但不限于合同封面页、合同金额页、合同内容页、签字盖章页，框架合同以订单金额与时间为准，一份合同或一份订单至少匹配一张发票；提供的以上证明材料复印件或扫描件清晰可辨，否则该业绩不被认可。（原件备查） | 客观项 |
| 3 | 全部设备到货期承诺 | 4 | 自合同签订之日起30日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用，在此基础上，投标人每承诺提前7日得2分，本项最高得4分。（须提供承诺书） | 客观项 |
| 4 | 故障响应时间承诺 | 5 | 投标人需承诺在接到采购人故障通知后，需15分钟内响应；如需现场解决，需2小时内到达现场，一般故障3小时之内排除，重大故障12小时之内排除。满足得5分。（须提供承诺书） | 客观项 |
| 5 | 项目实施方案 | 10 | 根据投标人提供的到项目实施方案进行评审，包括但不限于①交货时间；②交付进度计划及保障；③本项目供货的重点难点分析和相应解决措施；④培训方案；⑤应急预案保障；⑥售后服务方案。按照方案的合理性、可行程度进行综合评分： 方案措施周密、合理、可行、有针对性得10（含）-6（不含）分，方案完善、详细、具有可实施性得6（含）-3（不含）分，方案一般，具有一定可行性得3（含）-0（不含），未提供不得分。 | 主观项 |
| 6 | 负面扣分项 | 0 | 根据《中国联通供应商黑名单管理办法（修订）》及《中国联通供应商管理规定》规定，投标人若为中国联合网络通信有限公司或四川省分公司的限制型黑名单供应商，扣除该投标人参与项目综合得分的3分。 | 客观项 |

## 附表2《价格评分标准》

以不含税总价合计作为评审报价得分的依据； 以通过初步评审的有效投标人的不含税总价合计的最低价作为评标基准价。评分规则如下： - 投标人不含税总价合计等于评标基准价时得满分； - 投标人不含税总价合计每高于评标基准价1%扣除1分，不足1%按线性插入法计算，满分60分扣完为止，不倒扣分。 防范恶意低价： - 若投标人不含税总价合计低于所有有效应答报价平均价50%的，存在影响产品质量或履约风险，投标人须按评标委员会的要求在给定的时间内提供书面说明并提供相应证明材料（包括但不限于招标公告发布之日起前12个月内成交价格的证明或成本分析材料）。投标人不能在规定时间内证明其报价合理性，评标委员会有权按无效报价处理。

1．评标方法

本招标项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，或者根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2．评审标准

### 2.1  初步评审标准

初步评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3．评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形的；

（2）不按照评标委员会要求澄清、说明或者补正的；

（3）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（4）允许联合体投标的，投标联合体没有递交共同投标协议；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（6）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）投标人以他人名义投标；

（11）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（12）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（13）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（14）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（15）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3  评标过程中，评标委员会收到低于成本价投标的书面质疑材料、发现投标人的综合报价明显低于其他投标报价或者设有标底时明显低于标底，认为投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

3.1.4  投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按照本章第2.2款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评标办法前附表。

### 3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对投标文件中的细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3.2  细微偏差：是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.3.3  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4  评标委员会对投标人递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.5  评标委员会必要时可以要求投标人递交有关证明和证件的原件，以便核验。

### 3.4  中标候选人推荐原则

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相同的，处理原则见评标办法前附表。

3.4.2  中标候选人推荐原则见评标办法前附表。

### 3.5  评标结果

3.5.1  评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。评标委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评标报告。

3.5.2  评标报告应当包括下列内容：

（1）基本情况；

（2）开标记录和投标一览表；

（3）评标方法、评标标准或者评标因素一览表；

（4）评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；

（5）经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排序；

（6）推荐的中标候选人名单及其排序；

（7）签订合同前要处理的事宜；

（8）澄清、说明、补正事项纪要；

（9）评标委员会成员名单及本人签字、拒绝在评标报告上签字的评标委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

# 第四章  合同条款

## 第一节  通用合同条款

### 1．定义

本合同中的下列术语应当解释为：

1.1 合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术规格、技术要求，货物验收要求，以及其他合同文件。

1.2合同价：指卖方按照合同约定正确地履行合同义务后，买方应当支付给卖方的金额。

1.3 货物：指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或者其他材料。

1.4服务：指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险和合同中规定卖方应当承担的其他义务。

1.5合同条款：指本合同条款，包括通用合同条款与专用合同条款。

1.6买方：指在专用合同条款中指明并与卖方在合同协议书中签字、购买货物和服务的当事人。

1.7 卖方：指在专用合同条款中指明并与买方签订合同协议书、提供本合同项下货物和服务的当事人。

1.8 项目现场：指在专用合同条款中指明的货物安装、运行的现场。

1.9 天：指日历天数。

### 2．适用性

本合同条款适用于买方和卖方在合同协议书上签字生效所包含的所有时间和内容。

### 3．原产地

3.1  本合同项下所提供的货物及服务均应当来自国内或者是与中国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

3.2  本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指在基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

### 4．标准

4.1  本合同下交付的货物应当符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应当符合中国国家标准或者货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5．使用合同文件和资料

5.1  未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或者代表买方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2  未经买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应当使用第5.1款所列举的任何文件和资料。

5.3  除了合同本身以外，第5.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应当将这些文件及全部复制件还给买方。

### 6．专利权

卖方应当保证，买方在国内使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或者工业设计权的起诉。

### 7．履约保证金

7.1  卖方应当按照专用合同条款中要求的期限和金额向买方递交履约保证金。

7.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3  履约保证金应当采用人民币，并采用下述方式之一递交：

7.3.1  由一家在国内注册且信誉好的银行用招标文件提供的格式或者买方接受的其他格式出具的银行保函；

7.3.2  银行汇票、支票。

7.4  在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后，买方应按照专用合同条款规定时间将履约保证金退还给卖方。

7.5 如合同延期，卖方有义务继续提供履约担保。由于买方原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由买方承担；由于卖方原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由卖方承担。

### 8．检验和测试

8.1  买方或者其代表应当有权检验和/或者测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。专用合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或者测试代表的身份通知卖方。

8.2  检验和测试可以在卖方或者其分包人的驻地、交货地点和/或者货物的最终目的地进行。如果在卖方或者其分包人的驻地进行，检测人员应当能得到全部合理的设施和协助，买方不应当承担费用。

8.3  对国外进口的货物，卖方应当出具中国国家出入境检验检疫局（简称检验检疫局）的检验证书。

8.4  如果任何被检验或者测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应当更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.5  买方在货物到达目的港和/或者现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在启运前通过了买方或者其代表的检验、测试和认可而受到限制或者放弃。

8.6  在交货前，卖方应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时递交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或者重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应当附在质量检验证书后面。

8.7  如果在第18.2款规定的保证期内，发现货物的质量或者规格与合同要求不符，或者货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不合适的材料，买方应当及时向卖方提出索赔。

### 9．包装

卖方应当提供货物运至专用合同条款规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或者变质。这类包装应当采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应当承担由于其包装或者其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或者费用。

### 10．装运标记

10.1  卖方应当在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：

10.1.1  收货人；

10.1.2  合同号；

10.1.3  发货标记（唛头）；

10.1.4  收货人编号；

10.1.5  目的地；

10.1.6  货物名称、品目号和箱号；

10.1.7  毛重/净重（用kg表示）；

10.1.8  尺寸（长×宽×高用cm表示）。

10.2  如果单件包装箱的重量在2吨或者2吨以上，卖方应当在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应当在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他的适当标记。

### 11．装运条件

11.1  如果是“到岸价”/“运费和保险付至……价”的合同：

11.1.1  卖方应当负责安排订舱位、运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

11.1.2  提单/空运提单日期应当视为实际交货日期。

11.1.3  除非另行同意，货物不能放在甲板上运输，也不能转运。

11.1.4  目的地/项目现场在专用合同条款中规定。

11.2  如果是出厂价（仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）合同：

11.2.1  卖方应当负责安排内陆运输，但由买方支付运费。

11.2.2  有关运输部门出具的收据的日期应当视为交货日期。

11.3  卖方装运的货物不应当超过合同规定的数量或者重量。否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

### 12．装运通知

12.1  无论是何种价格条件的合同：

12.1.1  卖方应当在专用合同条款规定的装运日期之前，即装运前一天或者空运前一天内以电报或者电传或者传真的形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应当用特快专递把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总金额、启运地、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

12.1.2  卖方应当在货物装完后二十四小时之内以电报或者电传或者传真的形式将合同号、货物名称、数量、体积（用m³表示）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨（t）或者体积达到或者超过长12米（m）、宽2.7米（m）和高3米（m），卖方应当将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或者危险品的细节还应当另行注明。

12.2  在出厂价合同项下，如果是因为卖方延误不能用电报或者电传或者传真的形式将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险，由此而造成的全部损失应当由卖方负责。

### 13．交货和单据

13.1  卖方应当按照专用合同条款规定的条件交货。卖方应当提供的装运细节和/或者其他单据见第9条、第10条、第11条、第12条条规定。

13.2  卖方应当在货物装完并启运后以传真的形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期、装货口岸、启运日期、卸货口岸等通知买方和保险公司。为合同支付的需要，卖方还应当根据第20条的规定，向买方寄交或者通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

### 14．保险

14.1  本合同下提供的货物应当对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或者损坏按照本条款规定的方式，以人民币投保全面保险。

14.2  如果买方要求按照“到岸价”或者“运费、保险付至……价”交货，其货物保险将由卖方办理、支付，并以买方为受益人。卖方应当以货物的实际价值的发票金额投保一切险。

14.3  如果是“出厂价”合同，装货后的保险应当由买方办理。

14.4  如果是买方“指定任意地点”或者“用仓库交货价”合同，则交货前的一切保险由卖方负责。

### 15．运输

15.1  专用合同条款要求卖方将货物运至买方指定的目的地或者项目现场，卖方应当负责办理、支付将货物运至目的地或者项目现场，包括专用合同条款规定的保险和存储在内的一切事项，有关费用应当包括在合同价中。

15.2  专用合同条款要求卖方以“到岸价”或者“运费、保险付至……价”交货，所选择的承运人事先应当获买方同意。

### 16．伴随服务

16.1  卖方可能被要求提供下列服务中的任一或者所有服务，具体要求见专用合同条款：

16.1.1  实施或者监督所供货物的现场组装和/或者试运行；

16.1.2  提供货物安装和/或者维修所需的工具；

16.1.3  为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

16.1.4  在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或者监督或者维护或者修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

16.2  卖方厂家和/或者在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或者修理对买方人员进行培训。

16.3  卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应当事先就其达成协议，但其费用单价不应当超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

16.4  卖方应当提供专用合同条款中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或者双方商定的费用应当包括在总合同价中。

### 17．备品备件

17.1  卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料。

17.1.1  买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

17.1.2  在备件停止生产的情况下，卖方应当事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件。

17.1.3  在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应当免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2  卖方应当按照专用合同条款中的规定提供所需的备件。

### 18．保证

18.1  卖方应当保证提供的货物是全新的、未使用过的，是最新或者目前的型号，除非合同另有规定，货物应当含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或者工艺上的缺陷（由于按照买方的要求设计或者按照买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或者疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

18.2  本保证应当在货物最终验收后的一定期限内保持有效，或者在最后一批货物到达目的地后的一定期限内保持有效，上述期限见专用合同条款。

18.3  对保证期内所发现的缺陷，买方应当尽快以书面形式通知卖方。

18.4  卖方收到通知后应当在专用合同条款规定的时间内以合理的速度免费维修或者更换有缺陷的货物或部件。

18.5  如果卖方收到通知后在专用合同条款规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

### 19．索赔

19.1  如果卖方对偏差负有责任而买方在合同条款第18条或者合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应当按照买方同意的下列一种或者几种方式结合起来解决索赔事宜，具体方式见专用合同条款：

19.1.1  卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

19.1.2  根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

19.1.3  用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或者设备来更换有缺陷的部分和/或者修补缺陷部分，卖方应当承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应当按照第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19.2  如买方发出索赔通知后，在专用合同条款规定的期限内，卖方未作答复，上述索赔应当视为已被卖方接受。如买方发出索赔通知后，在专用合同条款规定的期限内，或者买方同意的延长期限内，卖方未能按照专用合同条款约定的方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或者卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

### 20．付款

付款方法和条件见专用合同条款。

### 21．价格

卖方递交货物和履行服务收取的价格见专用合同条款。

### 22．变更指令

22.1  买方可以在任何时候以书面形式向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或者几项：

22.1.1  提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或者规格；

22.1.2  运输或者包装的方法；

22.1.3  交货地点；

22.1.4  卖方提供的服务。

22.2  如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或者时间增加或者减少，将对合同价或者交货时间或者两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条提出调整的要求应当在收到买方的变更指令后在规定的时间内提出，具体时限见专用合同条款。

### 23．合同修改

除了第22条的规定外，任何对合同条件的变更或者修改均须双方签订书面的修改书。

### 24．转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分或者全部转让其应当履行的合同义务。

### 25．分包

25.1  卖方应当书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

25.2  分包必须符合第3条的规定。

### 26．卖方履约延误

26.1  卖方应当按照专用合同条款买方规定的时间表交货和提供服务。

26.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应当尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应当通过修改合同的方式由双方认可。

26.3  除了第29条的情况之外，除非拖延是根据第26.2款的规定取得买方同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，买方将按照第27条的规定收取误期赔偿费。

### 27．误期赔偿费

除了第29条规定的情况之外，如果卖方没有按照专用合同条款规定的时间交货和提供服务，在不影响专用合同条款规定的其他补救措施的情况下，买方应当从合同价中扣除误期赔偿费，直至交货或者提供服务为止，具体的计算方法和最高限额见专用合同条款。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据第28条的规定终止合同。

### 28．违约终止合同

有下列情形之一，在对卖方违约提出警告无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或者全部合同：

28.1  卖方未能在专用合同条款规定的期限内或者在买方根据第26条的规定同意延长的期限内提供部分或者全部货物；

28.2  卖方未能履行合同规定的其他任何义务；

28.3  买方认为卖方在竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

28.3.1 “腐败行为”是指提供、给予、接受或者索取任何有价值的物品来影响有关人员在采购过程或者合同实施过程中的行为；

28.3.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或者合同实施过程而谎报事实、损害买方利益的行为。

### 29．不可抗力

29.1  签约双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应当予以延长，其延长的期限应当相当于事件所影响的时间。不可抗力事件：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等。

29.2  受阻一方应当在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或者电传通知对方，并在专用合同条款规定的时限内将有关当局出具的证明文件用特快专递或者挂号信寄给对方审阅确认。如不可抗力持续发生，受阻一方应当及时向对方提交中间报告，双方应当通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 30．因破产而终止合同

如果卖方破产或者无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给予卖方补偿，但已交付的货物应当按照合同支付货款。合同的终止将不损害或者影响买方已经采取或者将要采取的任何行动或者补救措施的权利。

### 31．争议的解决

31.1  买方和卖方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。合同实施或者与合同有关的一切争议应当通过双方协商解决。

31.2  在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其他部分应当继续执行。

### 32．适用法律

本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 33．合同生效及其他

33.1  合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

33.2  合同附件为合同文件不可分割的部分，与合同文件具有同等效力。常见的合同附件如下，具体内容见专用合同条款：

33.2.1  供货范围及单项价格表；

33.2.2  技术规格；

33.2.3  交货批次及交货时间；

33.2.4 履约保函;

34．合同其他条款

## ★第二节  专用合同条款

### 专用合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方 | 名称、地址：中国联合网络通信有限公司成都市分公司、成都市高新区天府大道16号1栋 项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目 |
| 2 | 卖方 | 名称、地址：XX公司 项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目 |
| 3 | 项目现场 | 四川省成都市 |
| 4 | 履约保证金 | 不收取 |
| 5 | 采购规模 | 预估不含税金额9019657.22元 |
| 6 | 合同金额 | 币种：人民币 |
| 7 | 全部设备到货日期 | 自合同签订之日起XX日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用。（最终以投标人实际承诺时间为准） |
| 8 | 伴随服务 | 详见合同正文 |
| 9 | 备件 | 详见合同正文 |
| 10 | 保修期 | 自招标人签发《终验合格证书》之日起的8年，在保修期内投标人向招标人提供保修服务 |
| 11 | 故障响应 | 详见合同正文 |
| 12 | 付款 | 详见合同正文 |
| 13 | 误期赔偿 | 详见合同正文 |
| 14 | 争议的解决 | 所有因本合同引起的或与本合同有关的争议将通过友好协商解决。如果不愿协商或不能通过友好协商解决争议，买方、卖方均有权将争议提交买方住所地人民法院，通过诉讼方式解决 |
| 注：以上内容可按照实际情况增加或者减少 |  |  |

本表关于要采购的货物的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本前附表为准。

2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目（设备）采购合同

【项目名称                   采购项目】

买     方：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

卖     方：

签约地点：成都

签约时间：    年    月

目   录

第一条      合同目的、声明与保证

第二条      定义

第三条      合同标的

第四条      价格

第五条      付款

第六条      交货

第七条      包装、标识、运输和保险

第八条      标准与检验

第九条      安装、测试、初验、试运行及终验

第十条      技术保证和设备保修

第十一条    备品备件

第十二条    追加定单及扩容

第十三条    违约责任

第十四条    不可抗力

第十五条    法律适用和争议解决

第十六条    通知

第十七条    转让

第十八条    保密

第十九条    知识产权

第二十条    商标和商业合作

第二十一条  合同的更改

第二十二条  接口配合要求

第二十三条  税务

第二十四条  其他

合同附件目录

合同附件1   设备（软件）配置及服务清单

合同附件2   廉政协议书

合同附件3   供应商黑名单管理承诺书

合同附件4   保密协议

鉴于：

- 中国联合网络通信有限公司      分公司（以下简称“买方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内设立的公司，且持续合法存在。

- ***（以下简称“卖方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内依法设立并且有效存续的具有独立法人或其他组织资格的公司。

- 卖方愿意向买方销售并提供本合同所约定的标的物；买方愿意向卖方购买本合同所约定的标的物。

- 买方和卖方本着平等互惠的原则，通过友好协商，一致同意按照《中华人民共和国民法典》等有关中国法律、法规的规定签订本合同。

- 合同目的、声明与保证

  - 买方将与卖方订立并完整地执行本合同以实现获得本合同的标的物，使合同设备能够实现正常、持续、稳定的商业运营的合同目的；卖方将与买方订立并完整地执行本合同以实现将本合同标的物向买方销售并获得相应的对价的合同目的。

  - 为实现合同的目的，买方签署本合同的代表已获得签署本合同的合法有效授权，有权签署本合同。

  - 为实现本合同的目的，卖方向买方声明与保证如下：

    - 卖方系依中国法律成立并有效存续的具有法人资格的中国公司。

    - 卖方拥有本合同设备的完整所有权（对合同设备中涉及/包括的第三方享有合法权益的软件，卖方已取得其权利人合法有效授权，并有权许可买方使用）、知识产权，卖方有权将本合同设备出售给买方、许可买方使用设备中的软件、并具有提供本合同设备及安装督导、技术支持等服务的履约能力。卖方保证本合同设备及设备软件不存在任何权益纠纷、不存在抵押权、质押权、留置权或任何其他权利负担，并保证本合同设备不存在因任何偷漏税、走私、其他原因可能造成扣押或者冻结、查封等强制措施的情形，否则卖方应自行承担因此而产生的法律责任，并赔偿买方的全部损失。

    - 卖方承诺其出售的本合同标的物为全新的，适合本合同的目的并符合本合同及其附件规定的技术规格和质量标准。

    - 卖方承诺：其依据本合同向买方提供的合同标的物符合并满足本合同及其附件设备配置及软件服务清单的内容并能够满足买方在使用标的物时达到正常、持续、稳定的商业运营的合同目的。

    - 卖方承诺，其依据本合同向买方提供的一切文件、数据、资料均真实、准确、合法和有效。

    - 代表卖方就本合同签约的人已获得签署本合同的合法有效授权，有权签署本合同。

  - 双方同意：本合同任何一方违反其在本合同中做出的陈述、声明、保证或承诺均须赔偿由此给另一方造成的损失。

- 定义

在本合同及相关附件中，除非在使用时明确注明另有所指外，下列术语具有如下所述之含义：

  - 合同或本合同：指本合同及本合同的所有附件以及双方不时以书面的方式就本合同签订的补充协议或类似法律文件。

  - 合同标的物：指本合同附件1《设备（软件）配置及服务清单》所列明的设备硬件、材料、备件、零部件、软件、安装督导、技术培训及技术服务、保修服务和技术资料等。本合同标的物并非仅指附件1中描述的设备硬件、设备软件及其知识产权或许可使用权、服务等，而且还指它们结合而成的一个能够充分满足本合同规定协同工作的整体，该整体及其部分不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。设备清单指本合同附件1《设备（软件）配置及服务清单》的整体。

  - 合同系统：指本合同附件1《设备（软件）配置及服务清单》所列明的合同设备等组成的整体。

  - 合同设备或设备或货物：合同第三条3.1款及附件1《设备（软件）配置及服务清单》中所确定的设备硬件、材料、备件、零部件、相关软件及其知识产权或使用权、技术文件和服务等。

  - 硬件或设备硬件：附件1《设备（软件）配置及服务清单》所列的合同设备硬件部分。

  - 软件或设备软件：指买方依据本合同获得的，卖方或者软件生产商许可使用的（下称系统软件），或卖方依据本合同为买方使用合同设备而开发且知识产权归属买方所有的（下称应用软件），与本合同设备测试、检测、运行以及与整个运行系统有关的所有必需的计算机软件及其介质，包括但不限于：程序、编制、指令、相关文档以及本合同所涉及的软件和卖方依据保修条款及2.21款、2.22款在合同设备上补充、附加、改进、升级的软件。

  - 备件：指卖方依据本合同附件1《设备（软件）配置及服务清单》向买方提供的，准备用来更换受损的合同设备的零部件 (包括软件和硬件)。

  - 零部件：指卖方依据本合同附件1《设备（软件）配置及服务清单》向买方提供的部件、元件、零件或辅配件等（包括软件和硬件）。

  - 技术文件：指本合同及其附件中规定列明的与设备及设备安装、调测、运行、维护、检验和验收有关的以及与合同设备制造有关的所有技术指标、手册、图纸、说明和数据等相关文件。

  - 培训或技术培训：指卖方根据本合同《培训》的规定，向买方提供的技术培训服务。

  - 服务或技术服务或工程服务：指卖方根据本合同的规定向买方提供的与本合同设备相关的技术服务，包括但不限于：合同设备的安装督导、调测督导、试运行、运行、项目管理、软件的使用和升级、检验、维护保养、修理和保修等。

  - 系统集成：指对于此系统进行实施，包括但不限于：方案设计，系统割接，设备的调通和测试，开通，运行，项目管理，技术服务。

  - “买方现场”或“现场”:对此系统进行系统集成的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“买方安装现场”。

  - 调测：在卖方的协助下，由买方进行的合同设备单机和系统的调通和测试。

  - 督导：卖方根据买方的要求，根据本合同的规定对合同设备的安装、调测及其它正常运行提供的技术指导和建议。

  - 交货日期：本合同第六条中载明的合同设备的相关交货日期。

  - 安装：根据设备安装图纸连接合同设备，并将合同设备各部分安放到位。

  - 初步验收或初验：指买方和卖方依据本合同规定的技术规范书及应答和本合同规定的初验验收程序及标准，对卖方所提供的本合同系统共同进行的初步验收测试和验证。如果初验测试合格，买方将向卖方签发《初验合格证书》，系统进入试运行期。

  - 试运行：指本合同系统初步验收合格后与最终验收前的合同系统运行期间，用以证明合同系统的性能指标是否满足合同规定的持续稳定地运行且未因合同设备和/或卖方服务的原因发生通信故障等所有要求，该期间为自《初验合格证书》签署之日起的 3 个月。

  - 最终验收或终验：指买方和卖方依据本合同的终验验收程序及标准，对本合同系统共同进行的最终验收测试。如果终验测试合格，买方将向卖方签发《终验合格证书》。

  - 工作范围：指本合同卖方按照本合同规定的工作时间进度和工作内容所进行的设计、制造、供货、安装督导和验收测试本合同设备及提供相关服务等工作的范围。

  - 缺陷：设备硬件或软件在材料和工艺上的缺陷，或设备硬件或软件的性能、质量未达到《技术规范书及应答》的要求。

  - 重大故障：  导致业务全阻 。

- 2.25较大故障： 导致业务部分阻断  。

- 2.26 一般故障：   导致业务局部阻断 。

- 2.27 软件更新：指卖方根据买方的故障报告或要求所作的程序改进和更正，包括文件装载、完成指令和向买方提供相应技术文件。

- 2.28软件升级：指卖方对软件所作的重大改进。该等重大改进是在保留原程序设计用途的基础上增加功能和（或）增强性能。

- 2.29工作日：每周星期一至星期五，所有中国大陆地区法定节假日除外。除特别说明外，本合同中凡提及“日”、“天”时均指“日历日”。

- 2.30   买方：指中国联合网络通信有限公司     市分公司。

- 2.31   卖方：指 ***                    。

- 2.32   合同各方：本合同买方和卖方的总称。

- 2.33  合同一方：本合同买方和卖方中的一方。

- 2.34   关联公司：指买方现在或将来的总公司、母公司、集团公司及它们的分公司和控股子公司。

- 合同标的

  - 依照本合同及其附件约定的条件，买方同意向卖方购买，且卖方同意向买方销售本合同其他相关附件内所列明的合同标的物，合同标的物包括但不限于设备、材料、备件、零部件、软件及其知识产权或使用权、培训、技术资料和提供工程服务、售后服务及保修服务。对合同设备中包含/涉及的软件，买方将获得该软件的永久使用权，对于卖方依据本合同为买方特定需求而专门开发的软件，买方将获得知识产权，以保证合同设备能够在中国境内正常的商业运营。买方将依本合同的规定向卖方支付相应的对价。卖方将依照本合同的规定向买方交付合同标的物，提供相关的服务和保修。

  - 若本合同所涉及的各交货地点在将来进行扩容,卖方有责任确保其在后续工程中提供的设备与其在本合同中所提供的设备兼容。

  - 如果软件更新，买方将免费获得更新软件的永久许可使用权。如果软件升级，买方将免费获得新软件的永久许可使用权。如果涉及第三方软件，卖方应向买方提供该软件生产（开发）商向买方签发的软件许可使用文件，该等许可使用的范围和时限应与合同设备软件的约定相同。

  - 卖方按照本合同及其相关附件的规定，向买方提供技术系统集成文件。

  - 卖方按照第十条的规定，向买方提供技术服务，负责派遣其健康、有经验、有能力的专家提供与合同设备有关的安装督导、调测督导、试运行、保修及维护等服务。在合同履行过程中（包括保修期）免费修理或更换出现故障的合同设备零部件 (包括软件和硬件)及提供其他保修、维修服务。

  - 卖方为本合同的供货方及服务提供方，未经买方事先书面同意，卖方不得将合同项下的责任和/或义务以任何直接或间接形式转让给任何第三方，不得委托第三方完成本合同服务、或将合同分包或转包给第三方。

- 履约担保，履约保证金＝不收取。

- 价格

  - 买方按本合同附件1规定的价格将向卖方支付的合同总价（含税价）为人民币元（大写：人民币），本合同适用增值税税率为     %，其中不含增值税的价款为人民币     元（大写：人民币），增值税税款为人民币        元（大写：人民币  ）。本合同签订后如遇国家税率调整，双方可根据本合同约定的不含税价格及调整后税率自动调整本合同含税价格，并根据原付款方式及调整后的含税价格结算付款，不再另行签署补充合同。

  - 合同价格分类

上述合同总价为固定价格并不可更改。

  - 上述合同的价格为买方指定地点现场交货价，且包括卖方提供工程服务等内容。

  - 上述合同总价包括：

- 卖方应提供的本合同及其附件所提到的完整的合同设备、软件、安装材料、安装工具、备品备件和技术文件等。

- 设备软件的研发费用、许可使用费用。

- 运送合同设备到买方指定地点的所有费用；

- 卖方应承担的合同设备自卖方工厂至买方指定地点的运输及其卸至上述指定地点的费用和为本合同设备投保的保险金额为合同总价100％的一切险的保险费用(除非另有约定，合同设备的该等保险的保险期限应持续至买方签发《到货证明》之日止)。

- 卖方应承担的此项目工程服务的费用（包括但不限于安装督导、调测督导、试运行、保修及维护，直至买方签发《终验合格证书》前的所有工程服务，以及其它包括技术或软件研发、使用许可在内的技术服务费用和培训费用）。

- 卖方应承担为履行本合同下卖方的所有义务而产生的安全责任、因卖方原因引起的环境安全等责任而产生的所有费用及其相关保险费用。

- 卖方提供本合同规定的保修服务的费用。

- 卖方按照本合同规定的要求完成设备集成的接口配合工作的全部费用。

- 卖方按照本合同规定为连接本合同设备及系统与其它厂商供应的设备及系统提供技术支持的全部费用。

- 使合同设备和技术文件适于空运和内陆运输及多次装卸操作的包装费用。

- 卖方所需缴付的合同标的物的相关税费。

- 所有依照本合同的规定应当由买方支付的其它款额和费用。

- 付款

  - 买方将按照本条的规定向卖方支付本合同的人民币价款。

- 5.2交货及初验付款 （本合同签订后如遇国家税率调整，双方可根据本合同约定的不含税价格及调整后税率自动调整本合同含税价格，并根据原付款方式及调整后的含税价格结算付款，提供税改承诺函，不再另行签署补充合同）。

    - 卖方将在交付合同标的物（如果本合同的标的物系分批交付的，则以买方收到最后一批合同标的物之日为准）的同时，向买方提交：

- 卖方开具的金额为合同总价100％的符合国家规定的、真实、有效增值税专用发票，且发票抬头必须符合买方要求。

- 卖方发出的相应金额的付款通知书，原件一（1）份；

- 买方书面认可的全部到货证明和初验合格证书，原件一（1）份

    - 设备全部到货且初验合格后，买方应在收到上述文件后十五（15）个工作日内，向卖方支付相当于合同总价 70% 的货款，即人民币元（大写：      ）。

- 5.3终验付款

- 试运行 3 个月且终验合格后，买方将在收到卖方提交的下述文件后十五（15）个工作日内向卖方支付相当于合同总价 20%  的货款，即人民币元（大写：    ）。本合同签订后如遇国家税率调整，双方可根据本合同约定的不含税价格及调整后税率自动调整本合同含税价格，并根据原付款方式及调整后的含税价格结算付款，提供税改承诺函，不再另行签署补充合同。

- 卖方发出的相应金额的付款通知书；

- 《终验合格证书》，原件一份。

- 5.4 尾款支付

- 签发《终验合格证书》之日起，保修期8年。每完成一年保修，在扣除所产生相关维修费、违约金、滞纳金等费用后，买方将在收到卖方提交的下述齐全、合格的文件后十五（15）个工作日内，按年向卖方支付相当于合同总价1.25%的款项，若扣除相关费用后余款不足，卖方应在15日内补足后续所需质保金。本合同签订后如遇国家税率调整，双方可根据本合同约定的不含税价格及调整后税率自动调整本合同含税价格，并根据原付款方式及调整后的含税价格结算付款，提供税改承诺函，不再另行签署补充合同。

- 卖方发出的相应金额的付款通知书；

- 《终验合格证书》，原件或复印件一份；

- 5.5.卖方必须按照国家有关法律法规的规定如实向买方开具并提供增值税专用发票。如卖方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定，则买方有权按不含税价款与可抵扣的进项税税款的合计数向卖方付款。

- 5.6  卖方应在增值税专用发票开具之日起 20 日内按照本合同规定将发票提交至买方，由于卖方未在规定时限内送达发票导致买方未能按时完成发票认证，卖方应负责更换该增值税发票，并承担由此给买方造成的损失，买方付款时间顺延且不承担逾期付款的法律责任。

- 5.7由于卖方提供的正式发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由卖方自行承担；如因此给买方或其关联公司造成损失，卖方还应负责赔偿。双方确认，如卖方提供的增值税专用发票不符合要求，买方及其关联公司有权暂停支付任何应付而未付的款项，并无需为此承担任何责任。

- 5.8  买方与卖方之间通过以下第（1）种方式进行结算：

1.电汇; 2.承兑汇票; 3.电汇、承兑汇票均可。

- 5.9卖方的银行账户信息：

开户银行：

账户名称:

账户号码:

银行地址：

邮编：

- 5.10如果卖方的开户银行和/或账号等账务信息发生变更，卖方应在本合同规定的相关付款期限的十五（15）日前，通过变更合同明确的方式通知买方该等变更。如因卖方未及时通知或通知有误而影响买方支付合同款项，卖方应自行承担相关责任，买方将不承担任何责任。如给买方造成损失的，卖方还应当予以赔偿。

- 5.11若根据本合同规定,卖方应支付违约金和/或承担赔偿责任,则买方将书面通知卖方。若卖方未能在接到通知之日起（五）5个工作日内提供买方能够接受的解决方案，则买方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额；如有不足，卖方应在接到买方书面通知之日起【10】日内一次性补足。

- 5.12合同买方、卖方因执行本合同各自所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由买方、卖方分别承担。如非因买方原因，造成买方额外支出的银行费用及有关的其他费用由卖方承担。

- 5.13卖方不得单方向第三方转让本合同项下全部或部分买方应付账款，否则该转让行为无效。对于卖方确需转让本合同项下买方应付账款的，双方应就该转让事项签署书面补充协议，书面补充协议经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

- 交货

  - 卖方应依据本合同的规定将本合同标的物按本合同第6.6.2款指定的地点交付给买方。卖方应保证所有设备按站成套发运，其特殊安装工具、材料应与相关设备同时交付。

  - 交货前，卖方应向买方提交二（2）份发货证明原件。买方的代表将根据发货证明核对到货的箱数。对到货箱数核对无误后，买方将在二（2）份发货证明原件上签字盖章并将其中的一（1）份原件退还给卖方。买方的代表在发货证明原件上签字，仅具有证明买方在某一日期查点到卖方运抵仓储地点的设备箱数以及箱体是否严重破损的作用。

  - 若卖方将需要货物运抵仓储地点的，除卖方与买方单独签署保管协议外保管责任由卖方负责，从仓储地点到到货/交货地点的运输仍是由卖方负责，此保管、运输期间内货物的损坏和灭失的风险仍由卖方承担。若卖方将需要的货物直发至施工现场的，除卖方与买方单独签署保管协议外保管责任由卖方负责，截止项目初验验收前相关货物的保管仍是由卖方负责，此保管、运输期间内货物的损坏和灭失的风险仍由卖方承担。

  - 卖方和买方将在合同设备运抵第6.6.2款所约定的交货地点后，根据卖方提交的发货证明共同对到货的合同设备和材料、软件和技术文件等进行核对和查验，双方将根据核对和查验结果共同签署到货证明。如果卖方无正当理由不能在买方指定的日期参加核对和查验，将被视为自动放弃参加核对和查验的权利并认同买方和/或买方委托的第三方单方核对和查验的结果，买方和/或买方委托的第三方将有权单方进行核对和查验，其法律效力等同于卖方和买方双方核对和查验。

  - 若在开箱检验中发现漏发货，买方应及时通知卖方，卖方负责于收到漏发货通知后10个日历日内自费将所漏发的货物运至本合同确定的买方现场。若超过10个日历日内补发货物仍未到达，或由此导致买方无法对系统进行顺利调测与开通的，则按本合同第13条处理。如果本合同约定交货批次为M次，而实际交货批次为N次，并N>M且前M批次的货物已经到达买方现场，则卖方应负责把剩余的（N-M）批次的货物运到买方现场，一切费用由卖方负责。如果剩余的（N-M）批次的货物迟于最后交货期限交货，则按本合同第13条处理。

  - 本合同设备的所有权自交付买方时起转移给买方，货物毁损、灭失的风险自设备交付买方并由买方出具初验验收证明时起转移至买方。

    - 全部设备到货日期:自合同签订之日起      日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用（交付使用认定标准以初验合格证中的初验日期为准）。

    - 交货及到货地点：四川省成都市，以买方指定地点为准。

  - 为保证按时交货并依据本合同规定的时间表如期履行本合同，在交付合同设备的至少十（10）日前，卖方将派工程技术人员在买方的配合下对合同设备的安装现场进行勘测。如果卖方未提出任何书面意见，则应当视为卖方认可合同设备的安装现场条件。如果卖方未能按时派遣人员进行前述勘测，则卖方不得因此免除其按照的时间表如期履行本合同的义务。

  - 买方有权在合同设备出厂前派遣技术人员前往卖方工厂进行厂验和/或参与出厂测试。买方的上述行为并不免除卖方根据本合同应当承担的任何责任，买方检验人员届时对货物表示的任何意见，均不代表买方对合同货物质量的认可，并且均不影响买方根据本合同约定享有的货物验收权利及其法律效力。

  - 卖方应在交付合同设备时向买方提供单机出厂测试记录和原产地证明。

  - 卖方应在发运前对全部合同设备进行是否满足技术规范书及应答的指标要求的常规测试，并提供测试报告（测试报告包括加盖卖方公章的纸质文本【1 】份，与纸质文本一致的电子版【 1】份）。只有在测试结果符合出厂要求和本合同技术规范书及应答规定的各项参数的情况下，卖方才可发运并交付合同设备。

  - 卖方应在发运本合同设备的至少五（5）个工作日之前，以书面的方式通知送达买方将要发运的合同设备的有关情况，并告知买方接收合同设备需做的准备工作。

- 包装、标识、运输和保险

  - 卖方应对所有合同设备应用新的坚固的未经侵蚀的材料进行包装，并根据设备的特点和要求采取防磁、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同设备能够安全无损地运抵买方现场。凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使货物或技术资料等损坏、丢失或者影响买方按照本协议目的使用合同设备，买方有权选择要求卖方在  5  个工作日内予以免费的修理、更换、退货或补发货，同时承担迟延交货的违约责任，赔偿因此给买方造成的损失。

  - 包括松散附件在内的所有包装箱将由卖方做出标记，注明合同号。卖方应在包装箱的两侧显著标明下列内容：

(1) 合同号、货物名称及件数

(2) 运输标记

(3) 收货人

(4) 目的地

(5) 箱号

(6) 毛重／净重

(7) 尺寸（长X宽X高）

    - 按运输中每个包装箱的特性及不同要求，卖方应标明“小心轻放”，“此面向上”，“保持干燥”等中文字样。

    - 内陆运输应采用中文标识。

  - 卖方应对包装箱内的每种附件和辅料进行标签，注明“备件”或“工具”，并注明合同号、箱号和安装站名。如任何附件与设备分装，则该附件须注明附件名称、相应的设备名称及其在安装图纸的编号。

  - 卖方应在每个包装箱附一式两份的装箱单。

  - 卖方将承担其所交付的本合同标的物运至本合同第6.6.2款所规定的地点的运输及保险费及本合同标的物《到货证明》签发之日前的保险费等一切费用。上述费用已包含在本合同总价中。

- 标准与检验

  - 卖方依据本合同交付的合同标的物必须符合中国有关法律、法规任何强制性的相关标准、全部满足政府部门颁发的相关产业标准，并全部满足本合同技术规范书及应答规定的各项参数要求以及产品技术性能的描述，具备政府部门颁发的“电信设备抗震性能检测合格证”等。

  - 卖方依据本合同所交付的合同标的物的生产、测试和验收等均应符合技术规范书及应答的要求及相关的行业质量标准等相关国际标准。

  - 卖方应对合同标的物进行出厂前的测试和检验，并向买方提供相关的测试报告（测试报告包括加盖卖方公章的纸质文本  1  份，与纸质文本一致的电子版  1  份）、质量合格证、原产地证明。

  - 卖方依据本合同所交付的所有合同标的物均应在买方指定的地点开箱验收，卖方必须派遣其检验员到现场参加开箱检查，其费用将由卖方自行承担。卖方采购的所有货物必须符合合同附件“配置清单”或卖方投标文件或应答文件报价清单中所载明的品牌、规格型号、数量。

  - 在开箱验收的过程中，如发现有短缺、损坏或不符合本合同规定的情形，各方应作详细的记录并签字。该记录应被视作买方向卖方提出更换、修理、退货、补充或索赔的有效依据。因上述短缺、损坏或不符合本合同规定而发生的更换、修理、退货和/或补充等所有费用将由卖方承担。

    - 针对开箱验收发现的短缺、损坏或不符合本合同第8.1款和第8.2款规定的质量标准的情形，买方有权选择要求卖方更换、修理、退货或补充。如在本合同规定的交货期内未完成更换、修理或补充，则卖方将被视为迟延交货。在此情况下，卖方应承担相应的违约责任。因合同设备更换，修理、退货或补充所发生的运输费、风险和检验等所有费用均将由卖方承担。

    - 如果不符、短缺或破损被证明是由于买方的全部过错造成的，则仍由卖方在 10 日内按买方要求对有关物项进行修理、更换、补充，但费用将按照本合同价格标准计算，由买方承担。

    - 买方应在开箱检验日前的三（3）个工作日内通知卖方预计的检验日。如果卖方不能在买方指定的开箱检验日参加开箱检验，将被视为自动放弃参加开箱检验的权利，买方将有权单方开箱检查且将被视为卖方认可买方单方面做出的开箱检验结果。

    - 在最后一批合同设备交付后的八（8）周内，双方应对所有未进行开箱检验的货物进行检验。如果在联合开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或合同设备与合同规定不符，卖方应在买方要求的期限内按买方要求进行更换、退货或补发并送至买方现场，并负责承担由此造成的额外的运输费用、保险费用及商检费用等全部相关费用。该情况发生时同时适用本合同6.4款。

    - 如卖方对买方提出的索赔要求有异议，应在收到买方索赔通知的五（5）个工作日内采用书面的方式提出并一并提供相关异议充分客观凭证。如卖方未能在上述期限内按照前述要求提出书面异议，卖方将被视作为已无条件地接受了买方的索赔要求。

    - 如果卖方提供的合同设备存在产品缺陷，卖方应当依据买方的要求进行退货、修理或更换。上述退货、修理或者更换应当在接到买方通知后10日内完成，卖方应自付费用完成上述退货、修理或者更换。卖方对其提供的合同设备的产品缺陷承担责任。如果由于卖方提供的合同设备不合格或存在产品缺陷而导致买方或第三方人身或财产受到损失、或被行政处罚的，卖方应承担全部责任，导致买方直接对外承担赔偿、罚款等责任的，买方有权全额/等额向卖方追偿并在有权在本合同价款中直接扣除。

- 安装、测试、初验、试运行及终验

  - 卖方将根据本合同规定的时间进度和工作内容进行设备安装、系统调测、开通、试运行到验收等各项工作。买方与卖方将各自书面指定一名代表负责处理与本合同有关的事务，其工作计划将由各方代表协商制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，各方代表应分析原因、分清责任并协商解决。设计、安装、系统调测及验收期间的工作进度、发现的问题、每天的主要工作及解决方法均须记录在工作日志上。工作日志每天的记录将由各方代表签字确认，双方各保留一份。

  - 卖方将按照的规定负责合同设备的安装督导、调测督导等工作，买方的技术人员应予以必要的协助。

  - 系统调测和验收应符合本合同技术规范书及应答规定的参数和标准并满足本合同规定的初验和终验的验收程序及标准。

  - 本条约定的初验和终验应由双方共同进行，如果卖方不能在检验日期参加，将被视为自动放弃参加检验的权利并认同买方和/或买方委托的第三方单方检验的结果，买方和/或买方委托的第三方将有权单方进行检验，检验的法律效力等同于前述双方检验。

  - 初验

9.5.1初验测试将在本合同设备经安装、系统调测并稳定运行后进行。

卖方应在计划进行初验测试的十五（15）日前向买方书面确认初验的测试日期并提交符合本合同规定的初验验收程序及标准的测试方案及相关资料供买方参考。买方应于初验测试开始的三（3）日前向卖方确认正式的测试方案和相关技术规范。

9.5.2买方代表将于合同设备初验测试合格后的五（5）个工作日内签字盖章《初验合格证书》。

如果初验测试未能达到本合同规定的全部参数和指标要求及买方正式确认的测试方案和相关技术规范，卖方应负责在十五（15）个工作日内解决存在的问题并向买方申请再次组织进行初验测试。卖方解决存在的问题和再次进行初验测试所需的费用将由卖方承担。

9.5.3初验测试合格后，卖方将协助买方对合同系统进行割接。

9.6试运行及终验

9.6.1本合同系统的试运行期为自买方签发《初验合格证书》之日起的 3 个月。如本合同系统在试运行期间发生一般故障，则试运行期中止，试运行期将在卖方排除了一般故障并对合同系统进行修复后继续计算；排除该等一般故障和修复合同系统的相关费用将由卖方承担。如本合同系统在试运行期间因合同设备或卖方提供的服务的原因发生重大故障，则试运行期中断，试运行期将在卖方排除了重大故障并对合同设备进行修复后按 3 个月。重新计算。如系非卖方的原因导致本合同系统在试运行期间发生重大故障，则试运行期中止，试运行期将在排除了重大故障且合同系统被修复后继续计算。在非卖方原因导致本合同系统在试运行期间发生重大故障的情况下，卖方仍有责任排除该等重大故障并对合同系统进行修复，但排除该等重大故障和修复合同系统的相关费用将由责任方承担。

卖方对买方在试运行期间按照操作手册进行合同设备的操作及维护应提供及时、全面的技术支持。

9.6.2除本合同另行规定的情形之外，本合同系统的终验测试应在试运行期届满之后的十（10）日内进行。

卖方应在终验测试的十五（15）日前向买方书面确认终验的测试日期并提交符合本合同规定的终验验收程序及标准的测试方案及相关资料供买方参考。买方应于终验测试开始的三（3）日前向卖方确认正式的测试方案和相关技术规范。

9.6.3买方代表将于合同系统终验测试合格后的五（5）个工作日内签发《终验合格证书》。

如果终验测试未能达到本合同规定的全部参数和指标要求以及买方正式确认的测试方案和相关技术规范，卖方应负责在三十（30）个工作日内解决存在的所有问题。合同系统将在卖方确认解决存在的所有问题之日起30个工作日内，向买方申请再次组织进行终验测试。解决存在的问题并再次进行终验测试的费用将由卖方承担，卖方应根据合同的规定对再次验收给买方造成的损失进行赔偿。

9.6.4如果合同系统非因买方原因经三次终验测试仍未能通过验收，则买方有权解除本合同。在此情况下，卖方应在接到买方关于解除本合同的书面通知之日起的十（10）个工作日内退还已收取的全部合同价款和自付款之日起至实际返还之日间的利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），并承担其他违约责任。

9.6.5如果上述检修及更换零部件的工作在买方现场进行，卖方技术人员可以使用已交付的备件，但所有费用（包括备件的成本费和人工费等）将由卖方承担。同时，卖方应在终验结束前把与其根据本款约定使用的已交付的备件相同的备件及时、足额交还给买方。

9.6.6因卖方的原因进行设备或零部件的更换、维修所发生的费用，包括但不限于部分设备或零部件运出买方现场维修和运回买方现场的费用将由卖方承担。

9.6.7合同设备终验合格并不免除卖方在本合同规定的保修期内的责任及卖方在本合同项下的其他责任。

- 技术保证和设备保修

  - 技术保证

    - 卖方保证，其所提供的合同设备具有高技术水准，且选用最好的材料，采用一流、全新的工艺制成。卖方进一步保证，合同设备能够安全、可靠、稳定、持续地运行，完全符合本合同规定的所有参数、指标并能达到本合同规定的性能要求，能满足买方签署并执行本合同的目的。

    - 卖方保证，其所提供的技术文件和图纸是最新的、完整的、清晰和准确的，且符合本合同的各项规定，确保合同设备能够安全、可靠、稳定、持续地运行。

    - 卖方承诺，合同货物应在 8 年之内，始终能够满足本合同约定的使用用途。

  - 设备保修

    - 本合同项下的所有设备的保修期为：自招标人签发《终验合格证书》之日起的8年，在保修期内投标人向招标人提供保修服务。

    - 如果合同设备的性能和质量与合同规定不符，是因非买方原因造成的（买方不承担证明责任，卖方认为系买方原因/责任/过错的，由卖方证明，本合同其他涉买方原因/责任/过错的同理），卖方均应负责按买方要求排除缺陷、修理（包括替换修理）或更换出现故障的零部件和/或设备(包括软件和硬件)并运送至买方现场，所有费用(包括但不限于运输及保险费)由卖方承担。如果合同设备的性能和质量与合同规定不符是因买方的过错造成的，卖方仍应负责按买方要求排除缺陷、修理（包括替换修理）或更换出现故障的零部件和/或设备(包括软件和硬件)并运送至买方现场，由此产生的必要费用(指运输及保险费)由买方承担。当发生上述情况时，该零部件和/或设备的保修期将从更换或修理完毕并投入新的使用中时重新计算。

  - 在本合同的保修期内，卖方应按买方要求将损坏的零部件收回，同时，买方填写卖方提供的维修递送单、技术服务单和故障报表。退回损坏零部件和/或设备（包括软件和硬件）的费用将由卖方承担。

  - 在本合同的有效期内，卖方就不影响系统正常运行的损坏零部件的修理或更换的期限为买方通知零部件损坏之日起的二十（20）个工作日；如需送至国外修理或更换，最长运还至买方的期限不能超过买方通知零部件损坏之日起的六十（60）个工作日。

  - 对于自初验合格至保修期结束期间的一般故障，卖方应在接到买方或最终用户通知之时起一（1）小时内响应，以确定零部件损坏情况，就修理故障和/或更换损坏零部件的设备做出决定并立即书面通知买方，并应在接到买方或最终用户上述通知之时起二十四（24）小时内，免费采用修复和/或更换设备或系统和提供相关服务等方式恢复合同设备和系统的正常运行。

  - 对于自初验合格后至保修期结束期间的严重故障或重大故障，卖方应在接到买方或最终用户通知后立即提供解决方案并立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在接到买方或最终用户上述通知之时起十二（12）小时内，免费采用修复和/或更换设备或系统和提供相关服务等方式恢复合同设备和系统的正常运行。

  - 在本合同的有效期内，如果买方认为有必要时，卖方必须派技术人员协助买方到合同设备现场检查或修复损坏的零部件，其费用在保修期内由卖方承担。

  - 在保修期结束后，买方仍可对保修期内发生的问题提出索赔。

  - 对于卖方按本合同约定提供的第三方设备，在保修期内，卖方必须确保第三方设备的原厂商提供不低于本合同约定的保修服务及其他服务。卖方应对设备原厂商提供的技术服务、保修服务及其他服务承担连带责任。

  - 在本合同签约之日起至保修期届满之日，对合同设备的损坏零部件 (包括软件和硬件)的维修及返修费用（包括但不限于运输及保险费）将由卖方承担。在保修期届满后，买方将只承担维修成本费及国内的单程运保费，其它费用将由卖方承担。

  - 在保修期内，如卖方对合同设备的运行、维护、保证方面进行了技术改进，卖方应积极向买方推广，并应免费向买方提供与这些技术改进有关的详细技术资料和技术培训。

  - 在保修期满后，卖方有义务继续对本合同项下的设备（包括卖方提供的第三方设备）提供技术支持服务，对于需要进行更换、修理的设备及续保服务，卖方应按照当时的市场优惠价核收合理的费用。

  - 软件（包括系统软件、应用软件和网管软件）的保修、修改和升级

- 10..13.1卖方保证，对其所提交的软件提供自合同生效之日起至保修期结束期间的保修。保修的费用已包括在本合同的总价中。

- 10.13.2卖方保证，其所提供的软件符合本合同要求且为最新成熟版本，能够满足本合同设备及其系统的安全、可靠、正常稳定和持续地运行的需要。

- 10.13.3若卖方所提供的软件无法满足本合同规定的全部要求（包括但不限于因为软件设计存在缺陷而造成合同软件的性能和质量与合同规定不符），卖方应立即免费对所提供的软件进行修改和更新或负责排除缺陷，所需要的费用已包括在本合同的总价中。

- 10.13.4卖方保证，合同生效之日起至保修期结束的期间内，如进行软件升级或推出新的商用版本，卖方将立即对许可买方使用的软件和为履行本合同而开发的应用软件进行免费升级，并协助买方免费获得对升级后的软件的许可使用权和/或对升级后的为履行本合同而开发的应用软件的知识产权。升级所需要的费用已包括在本合同的总价中。

- 10.13.5对于在本合同中由卖方提供的从第三方投标人处采购的设备和/或软件，卖方将向买方提供与其他合同设备和/或软件相同的保修服务。

- 10.13.6卖方保证对其所提供的根据本合同许可买方使用的软件的版本错误和瑕疵进行免费修改和更新，如因此给买方或最终用户造成损失的，卖方将予以赔偿。

- 10.13.7卖方保证，在对软件升级时，设备软件和网管软件应在线平滑升级，在升级达不到预期目的时，卖方应免费并及时恢复升级前软件版本和相应的数据库。卖方还应有义务在升级之前对软件版本和相应的数据库中的相关信息和数据进行备份和存档，以确保在升级达不到预期目的时，卖方有能力为买方恢复升级前软件版本和相应的数据库。

- 10.13.8无论在保修期内还是在保修期满后，在如下情况发生时，卖方有义务在发现情况的第一时间内书面通知买方，并对发现的合同设备和软件的缺陷、故障、漏洞和/或风险向买方免费提供服务，以尽快解决出现的或潜在的问题：

（1）因合同设备和软件本身设计存在固有缺陷、故障、漏洞/疏漏、风险或其他可以或可能被网络不安全因素（包括但不限于网络病毒感染或黑客入侵等情况）所影响、利用或破坏而导致或可能导致买方系统网络瘫痪、感染病毒、被窃取保密信息等重大损失情况的发生；

（2）因合同设备和软件本身设计存在缺陷、故障、漏洞/疏漏或风险，导致买方对其使用、运行或操作时与合同设备（含软件）、买方其他软件和/或买方其他硬件不相兼容或存在不相兼容的风险（包括系统软件与应用软件间冲突）并造成或可能造成重大损失的后果，且卖方知道或应当知道买方曾经或正在使用与合同设备和软件不兼容的合同设备（含硬件）、买方其他软件（包括系统软件与应用软件和买方使用的其他软件）和/或买方其他硬件。

- 10.13.9在本合同款所列情况发生时，所有因此而产生的相关费用均由卖方承担。如果卖方在发现情况时未能及时通知买方或无法协助买方排除缺陷、故障、风险、威胁、漏洞/疏漏或隐患，并最终导致买方为此承担损失，则卖方应负责赔偿。

  - 本合同的各方应就设备保修期满后的维保事项签订备忘录。

- 备品备件

  - 卖方保证，自买方签发《终验合格证书》之日起至少十二（12）年内能够向买方提供其所需的合同设备备件；若卖方决定停止生产某种备件，应至少提前六（6）个月书面通知买方，并应确保买方能够购买足够数量的该种备件。如果买方要求另外订购与合同设备具有相同或更优性能的设备、材料，卖方与买方将就另外订购的条件以及优惠价格达成共识。

  - 卖方应对本合同设备备件的采购数量提供建议，并保证该建议的准确性和合理性。如在保修期内发生所建议备件不足的情况，卖方应免费补足。

  - 卖方应在本合同生效之日起的三十（30）日内，在与买方协商确定的指定城市自费建立相应的备件库，以保证买方的合同设备的正常运行。

- 追加定单及扩容

- 在本合同签订后，本合同的各方将以本合同作为追加采购设备及服务（不超过本合同总额的10％）的框架合同。

- 违约责任

  - 除不可抗力外，如卖方未能按照合同规定的时间发货/交货，卖方应向买方支付迟延履行违约金。违约金计算方式：每延迟七（7）日，卖方应向买方支付相当于合同金额 1  %的违约金，迟延交货不足七（7）日时按七（7）日计算。上述违约金的支付不解除卖方的发货/交货责任。

如果卖方未能在合同约定的发货/交货期内按时交货，从而使买方增加了额外的费用或受到其他损失，则该费用和损失应由卖方承担和赔偿。

如果在合同规定的发货/交货之日起2周内，卖方仍未发货/交货，则买方还有权解除合同。买方解除合同的，卖方应退还买方已支付全部款项及自付款之日起至实际返还之日间的利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），并按照上述约定支付违约金。

  - 若由于非买方原因，卖方不能在合同规定时间内完成合同系统初验并取得买方的初验合格证书，卖方应向买方支付迟延履行违约金。违约金计算方式：每延迟七（7）日，卖方应向买方支付相当于合同总价 1 %的违约金，不足七（7）日的按七（7）日计算。如果逾期2周以上（含），买方还有权解除合同。买方解除合同的，卖方应返还买方已支付的全部价款和自付款之日起至实际返还之日间的利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），并按照上述约定支付违约金。

  - 若由于非买方原因，不能在合同规定时间内完成合同系统终验并取得买方的终验合格证书，卖方应向买方支付迟延履行违约金。违约金计算方式：每延迟七（7）日，卖方应向买方支付相当于合同总价 1   %的违约金，不足七（7）日按七（7）日计算。如果逾期2周以上（含），买方还有权解除合同。买方解除合同的，卖方应返还买方已支付的全部价款和自付款之日起至实际返还之日间的利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），并按照上述约定支付违约金。

  - 若卖方未能在交付合同标的物之前或交付合同标的物时提供所有软件的知识产权授权许可使用证明文件，买方有权拒付货款直至卖方提供所有证明文件或解除合同，卖方应按以下标准向买方支付违约金：每延迟七（7）日，支付相当于合同总价  1  %的违约金，不足七（7）日按七（7）日计算。

  - 自初验合格至保修期结束，当卖方所提供的合同系统或服务存有缺陷、瑕疵，或因卖方违约、卖方承诺保证无法实现，而导致买方出现一般故障时，如果卖方在自买方或最终用户通知卖方之时起二十四（24）小时之内未能消除上述缺陷、瑕疵或恢复业务，则从第二十四（24）小时后开始，每迟延一（1）小时（不足一小时按一小时计算），卖方将向买方支付相当于本合同总价 1 %的违约金。

  - 自初验合格至保修期结束，当卖方所提供的合同系统或服务存有缺陷、瑕疵，或因卖方违约、卖方承诺保证无法实现，而导致买方出现重大故障或严重故障时，如果卖方在自买方或最终用户通知卖方之时起十二（12）小时之内未能消除上述缺陷、瑕疵或恢复业务，则从第十二（12）小时后开始，每迟延一（1）小时（不足一小时按一小时计算），卖方将向买方支付相当于本合同总价  1  %的违约金。

  - 在非因买方原因而发生故障的情况下，买方损失的起算时间将自故障实际发生之时起开始计算。

  - 若由于非买方原因，未能按工程进度表规定的时间完成合同约定的其他工作，卖方应承担延期违约责任。违约金计算方式：每延迟七（7）日，卖方应向买方支付相当于合同总价 1  %的违约金，不足七（7）日按七（7）日计算。如果逾期2周以上（含），卖方仍未能履行合同约定的其他相关工作，买方还有权解除合同。买方解除合同的，卖方应返还买方已支付的全部价款和自付款之日起至实际返还之日间的利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息），并按照上述约定向买方支付违约金。如果因为买方原因，工程进度表未能得到执行，则在得到买方书面确认后，工程进度表将相应顺延。

  - 若买方根据第13.1款至第13.8款的约定有行使解除合同的权利，但买方未行使该项权利，合同继续有效，卖方应继续履行合同，并应在买方要求的期限内完成合同约定的相关义务，卖方应支付的违约金应当根据卖方实际违约情况累计计算。

  - 其他违约金：/。

  - 除承担违约金外，卖方还应赔偿因其违约而给买方造成的所有损失，包括但不限于给买方造成的经济损失，买方为避免或减少损失支出的合理费用，对任何第三方给予的赔付，因行政管理机关查处产生的扣押、没收金额和罚款，买方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用，该等费用买方均有权直接从本合同价款中直接扣除。

  - 在设备安装过程中卖方应严格按照中国联通制定的有关现场施工的相关文件条款进行，如因卖方在安装过程中造成误工、设备器材损坏所造成的经济损失由卖方承担；如因卖方在安装过程中造成买方已有设备设施损坏、发生通信故障等情况所造成的经济损失由卖方承担，如因买方各种原因导致工程无法完工投产，买方仍应支付卖方已完工部分相应的工程价款。在设备安装过程中卖方应严格按照国家和买方相关安全生产法律、法规、规章制度要求进行安装生产工作，如因卖方原因造成安全事故，买方将按照相关规定予以处理，并由卖方承担由此造成的财产损失及人员伤害责任，同时承担全部赔偿责任。

  - 在设备施工割接过程，卖方应严格按照中国联通相关施工管理和业务割接的规定执行，如因卖方在设备安装和施工割接时，造成买方已有设备设施断电、损坏、发生通信故障等情况所造成的经济损失由卖方承担，每发生一次卖方应向买方支付相当于合同金额2%的违约金。

- 不可抗力

  - 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。

  - 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的三十（30）日内向其它方出具由当地有关部门出具的不可抗力证明文件。

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

  - 因迟延履行合同而在迟延期发生的不可抗力，不能免除责任。

  - 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行六十（60）日或六十（60）日以上时，买方或者卖方均有权书面通知对方终止本合同。买方不能因此而拒绝向卖方支付不受不可抗力影响的应付款项，卖方也不能因此而拒绝履行其应尽的义务。

- 法律适用和争议解决

  - 本合同适用中华人民共和国法律。

  - 所有因本合同引起的或与本合同有关的争议将通过友好协商解决。如果不愿协商或不能通过友好协商解决争议，买方、卖方均有权将争议提交买方住所地人民法院，通过诉讼方式解决。

- 通知

16.1买方与卖方因执行本合同或与本合同有关的一切的书面通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函方式或买方与卖方确认的传真方式进行。采用书面信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。

16.2各方往来通知中，如使用特快专递方式，以收件方签收日期为通知送达之日；如通过传真方式，以传真成功发送日为通知送达日；如使用挂号邮寄方式，以邮件收件邮戳日期为通知送达之日。如一方拒收或因地址不明确或者协议上载明的联系电话有误或其他原因导致通知被退回的，通知方以该通讯地址寄出三日后视为送达。

- 16.3双方联系方式

买方联系方式，联系地址：

联系人：       联系电话：

卖方联系方式，联系地址：

联系人：       联系电话：

任一方更换联系人的，需书面通知对方，否则视为没有更换，更换方自行承担不利法律后果。

- 转让

  - 除非经本合同的另一方事先以书面方式同意，本合同约定的责任和/或义务不得转让给任何第三方。未经买方事先书面同意，卖方不得将本合同项下的权利转让给任何第三方。

  - 除非经买方事先以书面的方式同意，卖方不得将本合同规定的全部或部分服务交由卖方以外的任何其他方进行。

- 保密

- 18.1本合同一方(“资料披露方”)保证对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (简称“保密资料”)享有合法所有权，或者有权提供给资料接受方使用。

- 18.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应尽最大努力保护保密资料，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方仅可为订立或履行本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密义务。资料接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，资料接受方必须将保密材料全部返还披露方，并销毁所有能够再现全部或部分保密资料的复制件、影印件、拷贝件等，但买方无须返还和销毁因系统运行和维护所需的资料。资料接受方应当妥善保存保密材料，并对保密材料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，资料接受方应负责赔偿。

- 18.3当出现下述情况时，不视为资料接受方违反保密义务：

(1)并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

(2)已通过资料披露方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

(3)由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；

(4)法律法规另有规定或有权机关要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使资料披露方得以采取其认为必要的保护措施。

- 18.4本合同保密期限为永久。

- 知识产权

  - 卖方保证买方拥有合同软件的永久免费使用权。买方为了运行或存档的合理需要，可以对有限的目标码进行复制。

  - 卖方为履行本合同或依据本合同为买方特定需求而开发的技术成果，其知识产权归属买方所有，未经买方事先书面授权，卖方无权使用、分配、转让、转移给任何第三方或授权给任何第三方使用。此外，双方同意并确认，卖方为履行本合同或根据本合同为买方特定需求而开发的应用软件的源代码归买方所有。如果买方需要对应用软件在相关机构进行登记，卖方承诺将予以全力配合。

  - 如无卖方预先书面同意，买方不得向买方关联公司以外的任何第三方分配、转让、转移卖方向其提供的系统软件使用权、技术文件，但系统软件使用权、技术文件可以由买方在转让合同设备硬件所有权时一并转让而无需卖方另行同意。

  - 卖方确认，卖方基于本合同的约定向买方提供的合同设备（包括硬件和软件）的知识产权是卖方合法拥有/或经合法授权的权利，不会侵犯任何第三方的合法知识产权，因上述知识产权侵权引发的一切法律后果由卖方自行承担。

  - 对于卖方拥有知识产权的合同设备软件，卖方保证在交付货物前或交付货物同时向买方提供由卖方签署的授权使用证明；对卖方不拥有知识产权的合同设备软件，卖方提供由拥有知识产权的合法权利人签署的授权使用证明。

  - 卖方保证本合同软件不存在影响合同设备正常运行的软件缺陷。如果发现由于非买方原因导致的设备软件缺陷，卖方应自费负责纠正该软件缺陷，造成买方损失的，卖方应根据损失进行赔偿。

  - 买方将有权持续并不受干扰地享有和/或使用卖方向其提供的合同设备软件，且除本合同约定的应支付款项外，买方不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

  - 卖方承诺在本合同中所采用的和提供给买方所有和/或使用的一切软件、硬件设备以及技术、方法、手段等不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的合法权益。

如果买方因按照合同的约定享有和/或使用卖方提供的软件、硬件设备以及相应的技术、方法、手段等而侵犯任何第三方的合法权利，并因此被第三方提出权利主张（包括但不限于涉入知识产权侵权争议，或诉讼、索赔或其他司法/行政程序）(以下称“侵权纠纷”)，买方应及时通知卖方，卖方应负责处理侵权纠纷并赔偿买方就此所发生的所有费用和承担的全部赔偿金额（包括但不限于诉讼费用、律师费用、和解金额或终审判决中规定的损害赔偿金额等），同时应支付所产生的一切罚款。

如果在侵权纠纷中有关法院、行政机关和/或其他部门禁止买方继续享有和/或使用软件的一部分或全部，卖方应按照买方要求采取以下措施之一：

(1)在买方要求的期限内使买方免费重新获得使用上述软件的一切合法权利；

(2)在买方要求的期限内对上述设备软件进行修改或更换，使其满足本合同的相关规定，让买方使用软件不受上述禁令限制，并得继续使用合同设备。

无论采用上述何种方式，或卖方与它方交涉的结果如何，卖方均需承担全部费用。卖方除应采取上述措施外还应赔偿因此给买方造成的损失。

19.8如果买方委托卖方开发软件，则买方拥有该软件的全部知识产权，双方对此另有书面约定的除外。

- 商标和商业合作

未得到合同对方的事先书面许可，各方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿合同对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对合同对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权或其他形式的合法权益。

本合同不说明合同双方已经或即将建立任何商标代理和商标合作关系，且合同双方在未获得对方事先书面同意的情况下不得以任何方式在其网站上和/或其他媒体上对本合同所涉及内容进行不实或夸大宣传。如建立商标代理和合作关系，需另行签订商标代理/合作伙伴协议。

- 合同的更改

  - 对于本合同的修改、补充及变更，应由合同各方协商，以书面方式订立变更、补充协议，并由合同各方授权的代表签字并加盖各方公章或合同专用章。经修改、补充及变更的条款为合同的组成部分。当经修改、补充及变更的条款与本合同中的现有规定有冲突时，应以经修改、补充及变更的条款为准。

  - 本合同在执行过程中，因本合同的修改、补充及变更引起的费用、工程周期等问题应由合同各方协商解决和调整。

- 接口配合要求

  - 卖方有义务按照本合同规定的要求完成设备集成的接口配合工作。完成接口配合的全部费用已包括在本合同总价之中。

  - 卖方有义务按本合同规定的要求为连接本合同设备及系统与其它厂商供应的设备、系统提供技术支持。其技术支持的全部费用已包括在本合同总价之中。

- 税务

  - 中国有关税务部门依据中国法律和规定向买方所征缴的与本合同签订或对合同设备的购买、占有及使用有关的税费将由买方承担并缴纳。

  - 中国有关税务部门依据中国法律和规定向卖方征收的本合同有关或在本合同履行过程中向卖方征收的所有税费将由卖方承担并缴纳。

  - 中国有关税务部门向卖方征收的与本合同有关或在本合同履行过程中向卖方征收的所有税费，按照中国有关部门的规定，需要由买方代扣代缴的，买方将按有关规定从应支付给卖方的款项中扣除并代扣代缴。

  - 在中国境外产生的与本合同及与本合同的执行有关的一切税费将由卖方承担并缴纳。

- 其他

  - 本合同由买方、卖方负责人/法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

  - 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方权利义务。

  - 本合同中约定的保密条款、合同设备（包括软件）的转让、备件以及根据合同约定的性质和交易习惯需要继续履行的义务等，在本合同终止后仍对合同各方具有约束力。合同各方应按照本合同约定的该等义务的履行期限或交易习惯继续履行该等义务。

  - 若本合同任何条款因违反法律法规的强制规定，而被认定为无效、违法或不能强制执行，合同的其余条款应继续有效，但法律法规另有规定的除外。

  - 如果任何一方破产或无力偿还债务，另一方可随时向其发出书面通知解除本合同，解除合同并不损害或影响任何其它可能的补救措施。

  - 本合同未尽事宜由双方协商解决。

  - 本合同一式 肆 份，买方持 贰 份，卖方持 贰 份，具有同等法律效力。

  - 在合同履行过程中，如果卖方被列入中国联通集团公司或四川省分公司黑名单供应商，买方有权单方面立即终止合同执行（在此情况下买方无需承担单方解约的违约责任），相关后果（包括但不限于因此给买方造成的损失等）由卖方自行承担。

合同正文、合同附件、补充变更协议及本项目的采购文件、应答文件、中选通知书等均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。当前述文件对同一内容均有约定且内容有矛盾或不一致时，以最新文件约定为准。

（以下无正文）

本合同附件：

合同附件1   设备（软件）配置及服务清单

合同附件2   廉政协议书

合同附件3   供应商黑名单管理承诺书

合同附件4   保密协议

签 字 页

买方：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

负责人/授权签字代表：                  （签字）

日             期：

卖方：

法定代表人/授权签字代表：                  （签字）

日             期：

- 合同附件1   设备（软件）配置及服务清单

项目名称“           ”设备配置及服务清单

| 序号 | 物料编码 | 物料说明 | 计量单位 | 不含增值税物料单价 | 增值税税率（%） | 采购数量 | 小计[不含增值税] | 合计（含增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位（签章）：

- 合同附件2 廉政协议书

廉  政  协  议  书

业务合同项目：XX项目

合同总金额：¥ 含税人民币XX元（大写：人民币XX元整）

买方：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

卖方：

为认真贯彻落实党风廉政建设责任制，有效防止在通信工程建设、基本建设、设备采购、仪器仪表定购、广告制作、业务代理、房屋租赁、土地租购、大宗物资购买、金融信贷、印刷业务、卡类制作和其它业务合作中违法违纪行为的发生，买卖双方在本项目合作中应严格遵守以下条款：

一、买卖双方必须严格遵守党和国家制定的各项党纪、政纪、法律规定和双方单位制定的党风廉政建设和廉洁自律的有关规定。加强买卖双方人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁、失信、违规、违法行为。

二、买卖双方人员均不得以任何名义向对方公司人员及其亲属提供回扣、礼金、贵重物品、代金券、消费卡等财物。不得向对方索取、收受钱物；不得向对方报销或承担应由本人支付的各种费用；不得变相给予或索取钱物。

三、买卖双方人员均不得以任何名义向对方公司人员及其亲属投资入股、从事经营活动或代理相关业务等提供方便。

四、买卖双方人员均不得以任何名义向对方公司人员及其亲属提供可能影响公正执行公务的宴请、交通、旅游、健身、娱乐等活动。

五、买卖双方人员均不得以任何名义向对方公司人员及其亲属购买或装修住房、婚丧嫁娶、就学或就业以及出国（境）等提供资助或变相资助。

六、买卖双方人员均不得以任何名义向对方公司人员及其亲属和其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

七、买卖双方人员均不得接收对方公司人员（含离职或退休3年内）违规兼职、任职。

八、买卖双方任何一方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，另一方积极配合，及时提供相应证据和客观信息，不隐瞒、不作假。

九、买卖双方任何一方人员违反上述条款，发生行贿、索贿的，一经查实，违反一方应当向对方给予行、受贿价值5倍的违约金。同时，将由管辖方视情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分，直至移交司法机关追究法律责任。

十、买卖双方任何一方人员违反上述条款，被检察机关和纪检监察部门立案查处的，另一方不再与当事方进行任何形式的业务合作。

十一、买卖双方人员应禁止收受、索要、赠送、贿赂行为的发生，如一方发生，另一方人员应立即报告本单位领导和纪检监察部门，对不主动报告情况的有关人员，一经查实，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，直至追究法律责任。

十二、本协议书与业务合同同时签定，一式四份，买卖双方各执一份，双方纪检监察部门各执一份。

十三、本协议书自双方签字之日起生效。

十四、受理渠道：

1.来信地址：四川省成都市高新区天府大道北段16号四川联通纪委驻成都市分公司纪检组 邮编：610041
     2.来访地址：四川省成都市高新区天府大道北段16号四川联通纪委驻成都市分公司纪检组5楼517室
     3.举报电话：028-82947435（录音电话）

买方单位：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

买方代表：

2025年    月   日

卖方单位：

卖方代表：

2025年    月   日

负责人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

日期：年  月    日                日期：年  月    日

- 合同附件3：供应商黑名单管理承诺书

供应商黑名单管理承诺书

中国联通已实行供应商黑名单管理制度。根据《中国联通供应商黑名单管理办法（修订）》(以下简称：黑名单管理办法)的相关要求，供应商存在如下行为，经查实后列入黑名单：（1）通过行贿或者其他手段谋取非法利益，致使中国联通员工违反国家法律、法规并被追究责任的行为；（2）在采购活动中，存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的；（3）有中国联通各级领导人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理相关业务的；（4）有中国联通各级领导人员离职或者退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定的范围内担任法定代表人、董事长、总经理的；（5）其他危害中国联通利益等行为。

在采购/招标过程中，如果被列入中国联通集团公司或四川省分公司黑名单供应商，四川联通有权废止其参与资格、中选/中标资格、签订合同资格；在合同履行过程中，如果被列入中国联通集团公司或四川省分公司黑名单供应商，四川联通有权立即终止合同执行，相关后果由供应商承担。

供应商如被列入黑名单，中国联通有权禁止其为中国联通全系统提供产品或服务，并视供应商不当行为对中国联通利益的损害程度，对供应商设定1至3年的禁入期限；对列入黑名单的供应商及供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织，同步采取禁入措施。

中国联通有权对供应商实施以上所列行为的实际操作人员、主要决策人等相关人员采取1-3年的禁入措施，该类人员在禁入期内不得代表任何供应商参与为中国联通提供产品或服务的业务合作活动。

我方承诺知晓并遵守中国联通上述管理办法相关规定，并负责向工作人员或受委托的相关人员进行告知说明；在合同履行期间，若中国联通上述管理办法规定的相关行为内容发生变更的，则以修订后的管理办法为准。

单位（签章）：

授权代表：

日    期：    年    月    日

- 合同附件4：保密协议

保密协议

合同名称：

买方：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

卖方：XX公司

鉴于双方已经建立或正在探求建立某种合作关系，买方可能向卖方透漏一些保密信息，双方同意并达成以下协议：

1、 本协议适用于双方在XX项目（以下简称“本项目”）中买方向卖方透漏的保密信息。

2、 本协议中的“保密信息”是指：

（1） 包括但不限于本项目的内容、方案、合作形式、合作成果等相关的项目保密信息；

（2） 买方以书面、口头或电子的形式提供给卖方的任何信息或数据，包括但不限于商业秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、设计文档、研究过程文档、项目实施文档、操作手册、客户信息、财务数据、业务数据、系统数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准、双方订立的协议条款以及其它技术和商业信息。披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、手册、软件代码、图纸、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息。

（3）在合作过程中，卖方可能接触、浏览、查询、控制的买方客户的用户个人信息和集团客户信息，买方企业自身数据。

（4）未申请专利的知识产权，包括新技术、新产品和科技攻关项目等。

（5）客户相关资料、数据库相关资料、重要配置资料、网络设备相关资料、服务器资料、关键基础设施相关资料、机房及其配套设施等。

（6）法律法规规定的重要数据和涉及个人隐私的数据及资料。

3、 本协议中的“保密信息”不包括：

（1） 任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时卖方通过其它合法途径已获得的信息，并且没有附加不准使用或透漏的限制。

（2） 由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给卖方的信息，并且没有附加不准使用和透漏的限制。

（3） 能够证明是由卖方独立开发的信息。

（4） 买方事先书面允许卖方披露的信息。

（5）个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息。

4、 卖方同意只在本项目范围内使用买方的保密信息。卖方：

（1） 应遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规要求，采取足够的措施，保护买方的保密信息和数据安全，不利用买方信息和数据进行任何其他使用处理活动，包括但不限于进行新的研究和开发，不向第三方提供任何建议，不将买方的保密信息向任何第三方公开、转让、许可，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

（2）对获取的买方数据，卖方有义务妥善保管，不得复制、泄漏或遗失。卖方的数据安全保护责任应在卖方获取买方数据之时始，直至合作数据合法公开时止。如果相关法律、法规对具体数据的保护责任有特别规定的，则适用其相关规定。

（3） 如为本合作的目的确实需要向第三方披露对方的保密信息，需事先得到买方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（4） 卖方只能在因工作需要必须使用的情况下提供给可靠的员工，并应事先与员工签署与本协议充分相似的保密协议，提供程度仅限于为实施本项目为目的，依据最小化原则对接触人员范围及接触数据的内容、范围进行权限管理。卖方保证这些雇员应遵守本协议中约定的义务。不在无买方许可的前提下向第三方（包括顾问）透漏这些保密信息。应约束其接触本保密信息的员工遵守保密义务。

（5） 如本项目合同终止或提前解除，卖方应按照买方的要求将保密信息及其载体销毁或删除；如买方要求返还的，卖方应配合买方收回所提供的数据以及基于所提供的数据产生的衍生数据及其使用权，按照买方的要求将所控制的所有数据交回买方删除或销毁。

（6）卖方发现买方数据存在泄露风险或已经泄露时，应及时通知买方，并采取有效措施防止进一步泄露。

5、 如果卖方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，卖方应事先通知买方，并协助买方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息进一步扩散。

6、 双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，卖方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

7、 双方确认本项目项下保密信息的所有权益归属买方。但买方并不保证其披露的保密信息未侵犯第三方的专利权、商标权、版权或其它权利。

8、 本协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。如“保密信息”因卖方之外的原因而成为公知信息，本协议中约定的保密义务对该部分“保密信息”终止。

9、 本协议包含双方关于此事项的全部约定。双方在此之前达成的任何口头或书面的协议或约定，如果与本协议冲突，则以本协议内容为准。本协议的任何修改须做出书面方式并经双方签署才能生效。

10、 一方未行使、迟延行使或部分行使其权利，并不意味该权利被放弃；某一权利不行使并不意味着其它权利被放弃。如本协议任何条款经判决无效，但不影响其他条款继续履行的，其它条款继续有效。

11、 如卖方违反本协议，应按合同总价的25％支付违约金，造成买方损失的，买方有权依法追偿。本协议所称买方损失、买方全部损失等包括但不限于给买方造成的经济损失、买方为避免或减少损失支出的合理费用，买方因此向任何第三方支付的违约金或赔偿的损失，以及买方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费、律师费等合理费用。买方有权在应付款项中直接扣除该等损失费用，不足部分卖方应当及时支付。

12、 与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可向买方所在地的人民法院提起诉讼。

13、 本协议为XX项目合同不可分割的一部分。

14、 本协议的保密协议期限永久，自XX项目合同生效之日起开始计算。在本协议有效期内，未经买方书面同意，卖方不得擅自将本项目的相关信息和内容私自披露给第三方。

15、 本协议一式 肆份，买方  贰  份，卖方 贰 份，具有同等法律效力。

买方：中国联合网络通信有限公司成都市分公司       卖方：XXXX公司

法定代表人或授权代表：                负责人或授权代表：

日期：2025年   月    日                日期：2025年   月    日

# 第五章 货物需求一览表及技术规格

注：招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”除“▲”技术条款外其余条款均不允许负偏离；除“▲”的技术条款外如有要求提供承诺或提供证明材料的必须提供。

# 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园统一出口（路由器） | - 设备采用正交架构设计；支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离。 - 支持独立的交换网板≥4个，线卡槽位数≥4，总槽位数≥10个。 - 交换容量≥130Tbps，包转发率≥12000Mpps。 - 配置双主控、交换网板≥2块、万兆端口≥14个、万兆多模光模块≥4个、模块化内置交流电源≥2个。 - 配置防火墙业务卡≥1块。 - ▲支持 PPPoE/IPoE/L2TP/Web/802.1x 双栈热备，支持二三层组网下一次认证双栈放行；Web认支持IPv6公网地址按需分配。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 2 | 郫都校区核心设备（核心交换机） | - 独立业务槽位数量≥6个，主控引擎槽位≥2个。 - 整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。 - 端口扩展：支持千兆电口，千兆光口，10G、40G端口。 - ▲安全扩展：支持选配防火墙、IPS业务板卡。（提供产品彩页并加盖投标人公章） - 配置双主控引擎；电源数量≥2个，单电源功率≥650W；万兆SFP+光端口数量≥56个，40G光端口数量≥2个，万兆多模光模块≥10个，万兆单模光模块≥8个。 - 配置要求：配置上下行对称万兆PON OLT光接口≥60个，或者配置单独OLT设备【单台OLT设备要求：配置上下行对称万兆PON OLT光接口≥60个，万兆SFP+光端口数量≥10个（含光模块），双主控，双电源】。 | 台 | 1 |
| 3 | 郫都西校区核心设备（核心交换机） | - 独立业务槽位数量≥6个，主控引擎槽位≥2个。 - 整机交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps。 - 端口扩展：支持千兆电口，千兆光口，10G、40G端口。 - ▲安全扩展：支持选配防火墙、IPS业务板卡。（提供产品彩页并加盖投标人公章） - 配置双主控引擎；电源数量≥2个，单电源功率≥650W，万兆光端口数量≥24个，万兆多模光模块≥4个，万兆单模光模块≥6个。 - 配置要求：配置上下行对称万兆PON OLT光接口≥24个，或者配置单独OLT设备【单台OLT设备要求：配置上下行对称万兆PON OLT光接口≥24个，万兆SFP+光端口数量≥10个（含光模块），双主控，双电源】。 - 要求与郫都校区核心设备（核心交换机）为同一品牌 | 台 | 1 |
| 4 | 无线控制器 | - 支持常规AP最大数量≥5100个。 - 提供40G(QSFP+)端口≥2个，10G(SFP+)端口≥8个，数据转发性能≥120Gbps。 - 实现对本次所投AP的统一管理。配置风扇≥2个，配置电源≥2个，配置万兆多模光模块≥4个。 - ▲SSID逃生：具备雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；网络优化：具备基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏；边缘感知：可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制器管理授权 | - 配置≥3320个AP设备管理授权，实现本次项目AP的统一管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 24口交换机（楼层汇聚） | - 交换容量≥2.5Tbps，整机包转发率≥720Mpps。 - 配置10G/1G BASE-X SFP+端口数量≥24个，40G QSFP+端口数量≥2个，业务卡槽位数量≥2个。 - ▲支持选配防火墙插卡。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） - 配置要求：配置独立的风扇模块≥2个，模块化可热插拔电源（单电源功率≥250W）≥2个，万兆单模光模块≥4个。 | 台 | 17 |
| 7 | 48口交换机（楼层汇聚） | - 设备整机交换容量≥2.5Tbps，整机包转发率≥1000Mpps。 - 配置10G/1GBASE-XSFP+端口数量≥48个，40GQSFP+端口数量≥2个，提供业务卡槽位数量≥2个。 - ▲支持选配防火墙插卡。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） - 配置要求：配置独立的风扇模块≥2个，模块化可热插拔电源（单电源功率≥250W）≥2个，万兆单模光模块≥4个。 | 台 | 14 |
| 8 | 24口POE交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个，支持POE供电，POE功率≥370W；万兆单模光模块≥2个。 - 要求与郫都校区核心设备（核心交换机）为同一品牌。 | 台 | 84 |
| 9 | 48口POE交换机 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps。 - 接口类型：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口，支持POE供电，POE功率≥370W；万兆单模光模块≥2个。 - 要求与郫都校区核心设备（核心交换机）为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 10 | 8口POE交换机(万兆光模块) | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥72Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥8个，万兆SFP+端口≥2个；支持POE供电，POE功率≥125W；万兆单模光模块≥2个。 - 要求与郫都校区核心设备（核心交换机）为同一品牌。 | 台 | 33 |
| 11 | 8口POE交换机(千兆光模块) | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥72Mpps。 - 接口类型：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥8个，万兆SFP+端口≥2个，支持POE供电，POE功率≥125W；千兆单模光模块≥2个。 - 要求与郫都校区核心设备（核心交换机）为同一品牌。 | 台 | 387 |
| 12 | 面板AP(含4个电口，反向供电） | - 宿舍区无线建设方案（投标人可从以下两种方案中选择一种实现）。 方案一（PON口AP）：提供≥1个10G PON接口（对称架构，上行速率和下行速率均≥10G），提供≥4个GE电口。提供WIFI6无线接入能力，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式，整机速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.5G。 方案二（ONU+AP）：ONU要求，提供上行≥1个10G PON接口（对称架构，上行速率和下行速率均≥10G），下行提供≥5个GE电口，支持POE能力，单端口功率≥30W；AP要求，提供上行10/100/1000Mbps接口≥1个。整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.5，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式 - AP设备支持被无线控制器统一纳管，支持无线漫游功能，可以在校园网内实现统一漫游。（提供承诺函并加盖投标人公章）。 | 个 | 2062 |
| 13 | 分光器 | - 光分路器-单模-1×32均分-SC/PC、10G PON光模块。 | 个 | 73 |
| 14 | 高密AP | - 采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥5.3Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps - 提供≥1个100/1000M/2.5G，≥1个10/100/1000M电口。 - 要求与无线控制器为同一品牌 | 个 | 441 |
| 15 | 普密AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G。 - 接口数量≥2个，其中固化100/1000M/2.5G自适应光口≥1个，固化10M/100M/1000M电口≥1个。 | 个 | 423 |
| 16 | 面板AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.5。 - 提供10/100/1000Mbps上行接口≥1个。提供10/100/1000Mbps下行接口≥4个。 | 个 | 357 |
| 17 | 室外AP | - 采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 - 要求整机5G频段空间流数≥4，2.4G频段空间流数≥2；整机最大接入速率≥2.4G。 - 提供接口数≥3个；其中10/100/1000M光口接口≥1个， 100/1000M电口≥2个。 | 个 | 26 |

注：“货物需求一览表及技术规格”中所涉及电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备等，必须符合国家规定的标准并取得进网许可证。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

# 二、设备基本要求

## 1、质量要求：

（1）国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

（2）投标人提供的校园统一出口（路由器）、郫都校区核心设备（核心交换机）、郫都西校区核心设备（核心交换机）的投标产品须为GCH设备。注：须提供制造商承诺函并加盖制造商及投标人公章。

（3）投标人提供的设备必须是全新原厂产品，不接受OEM设备。

（4）本项目所有安全设备和软件产品，由投标人提供免费升级和更新服务，包括但不限于各类特征库更新、漏洞修复等，直至运维服务期满为止。

（5）网络中心机房、图书馆等重点防火单位及楼栋应使用防火材质的管（防火金属管等）、线及其它辅材。

## 2、包装和运输要求：

投标人为本项目实施涉及的设备包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。设备在运输途中毁损灭失的风险均由投标人承担。相关设备、材料因包装不当所引起的毁损灭失风险也由投标人承担。

# 三、知识产权

（1）投标人所投产品需具备自主知识产权，设备主要部件均由原厂商提供，确保各部件融合性和后续维护保障的可靠性。

（2）所有由投标人提供的产品所引发的知识产权纠纷由投标人负责。

（3）招标人在维护过程中发现问题并提出建设性的解决方案，并由双方合作完成的系统的改进，这部分内容的知识产权为双方共有。

（4）招标人为投标人提供的所有业务、技术资料，投标人有责任对第三方保密。如投标人擅自将涉及招标人商业和技术秘密的资料透漏给第三方，招标人将保留追究投标人法律责任的权利。

# 四、工程进度

（1） 全部设备到货日期：自合同签订之日起30日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用。（最终以投标人实际承诺时间为准）。

（2）保修期：自招标人签发《终验合格证书》之日起的8年，在保修期内投标人向招标人提供保修服务。

（3）故障响应

故障响应：一般问题通过电话、远程等方式解决；重大问题技术人员现场解决。投标人在接到采购人故障通知后，需30分钟内响应；如需现场解决，需24小时内到达现场，一般故障4小时之内排除，重大故障24小时之内排除。

# 第六章  投标文件格式

目录

投标文件应包括下列内容：

一、报价分册：

报价分册封面

1.投标函

2.投标一览表

3.报价明细表

4.其他

二、商务分册：

商务分册封面

1.评标索引表

2.法定代表人身份证明

3.法定代表人授权委托书

4.资格审查资料

5.专项承诺

6.合同条款偏离表

7.合同条款应答

8.投标保证金汇款凭证

9.基本账户开户许可证/基本账户说明文件

10.招标代理服务费承诺书

11.商务分册要求提供的其他文件

三、技术分册：

技术分册封面

1.评标索引表

2.技术条款偏离表

3.技术规范书应答

4.方案建议书

5.其他

## 报价分册

### 报价分册封面

正本

2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目（项目名称）

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

投标文件

（报价分册）

招标人名称：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

招标人地址：成都市高新区天府大道16号1栋

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托的代理人：              （签字）

投标人地址：

邮政编码：

年 月 日

### 1.投标函

投  标  函

致：中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了（招标项目名称）（招标编号：      ）招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

1.我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标有效期为   180   天）内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥       元）。

4.我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

7.如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。

- 按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”第3.1.2款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

8.其他补充说明：……

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

年       月      日

### 2.投标一览表

项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

货币单位：人民币/元

| 投标人名称 | 不含税总价合计（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、不含税总价合计将作为评审报价得分的依据，投标一览表中的不含税总价合计应与报价明细表中不含税总价的合计一致。

2、报价按人民币报价，每项报价保留小数点后两位，小数点第三位四舍五入；

3、本项目设置最高投标限价，不含税总价合计不得高于7982409.12 元，不含税单价最高限价详见报价明细表。投标人应答报价高于最高限价的，其投标文件将被否决。

4、本项目采购包含“货物”，投标人须按照国家现行税务政策填报相应税率；如为小规模纳税人，增值税税率按照国家相关政策执行。税率取定应符合国家税务政策，如遇国家税务政策调整，按照调整后的税收政策执行。如报价表增值税税率填写不符合国家现行税务政策要求的，将按照国家现行税务政策以不含税价格为基准，对投标人填报的税率进行修正。如投标人无法按国家现行税务政策开具发票，请提供相关税务证明，并承诺因发票抵税产生财务、税务风险和责任等一切相关事宜均由投标人自行承担。

★5、报价一览表内的已有内容不允许增减，如出现投标人擅自修改报价一览表已有内容的情况，作否决投标处理。

6、报价为一次性报价，是在充分理解此次招标文件全部内容的基础上计算得出，包括（但不限于）成本费等，且包含完全实现招标文件中提出的所有技术功能要求。

投标人名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：               （签字）

年  月  日

### 3.报价明细表

项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

货币单位：人民币/元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 不含税单价最高限价（元） | 不含税单价报价（元） | 不含税总价（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园统一出口（路由器） | 台 | 1 |  |  |  | 375166.79 |  |  |  |  |
| 2 | 郫都校区核心设备（核心交换机） | 台 | 1 |  |  |  | 282882.39 |  |  |  |  |
| 3 | 郫都西校区核心设备（核心交换机） | 台 | 1 |  |  |  | 225870.83 |  |  |  |  |
| 4 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |  | / | 179485.5 |  |  |  |  |
| 5 | 无线控制器管理授权 | 套 | 1 |  |  | / | 278775 |  |  |  |  |
| 6 | 24口交换机（楼层汇聚） | 台 | 17 |  |  | / | 13152.76 |  |  |  |  |
| 7 | 48口交换机（楼层汇聚） | 台 | 14 |  |  | / | 28406.38 |  |  |  |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 84 |  |  | / | 4952.28 |  |  |  |  |
| 9 | 48口POE交换机 | 台 | 2 |  |  | / | 6203.67 |  |  |  |  |
| 10 | 8口POE交换机(万兆光模块) | 台 | 33 |  |  | / | 2797.79 |  |  |  |  |
| 11 | 8口POE交换机(千兆光模块) | 台 | 387 |  |  | / | 1761.73 |  |  |  |  |
| 12 | 面板AP(含4个电口，反向供电） | 个 | 2062 |  |  | / | 1431.58 |  |  |  |  |
| 13 | 分光器 | 个 | 73 |  |  | / | 1867.53 |  |  |  |  |
| 14 | 高密AP | 个 | 441 |  |  | / | 1677.61 |  |  |  |  |
| 15 | 普密AP | 个 | 423 |  |  | / | 1075.1 |  |  |  |  |
| 16 | 面板AP | 个 | 357 |  |  | / | 1113.33 |  |  |  |  |
| 17 | 室外AP | 个 | 26 |  |  | / | 5235.66 |  |  |  |  |
| 不含税总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、不含税总价合计将作为评审报价得分的依据。

2、报价按人民币报价，每项报价保留小数点后两位，小数点第三位四舍五入；

3、本项目设置最高投标限价，不含税总价合计不得高于7982409.12 元，不含税单价最高限价详见报价明细表。投标人应答报价高于最高限价的，其投标文件将被否决。

4、本项目采购包含“货物”，投标人须按照国家现行税务政策填报相应税率；如为小规模纳税人，增值税税率按照国家相关政策执行。税率取定应符合国家税务政策，如遇国家税务政策调整，按照调整后的税收政策执行。如报价表增值税税率填写不符合国家现行税务政策要求的，将按照国家现行税务政策以不含税价格为基准，对投标人填报的税率进行修正。如投标人无法按国家现行税务政策开具发票，请提供相关税务证明，并承诺因发票抵税产生财务、税务风险和责任等一切相关事宜均由投标人自行承担。

★5、报价明细表内的已有内容不允许增减，如出现投标人擅自修改报价一览表已有内容的情况，作否决投标处理。

6、报价为一次性报价，是在充分理解此次招标文件全部内容的基础上计算得出，包括（但不限于）成本费等，且包含完全实现招标文件中提出的所有技术功能要求。

7、货物材料须填报拟投品牌及型号，如须填报制造商名称的须按上表要求填报；

8、本项目不含税总价（元）=不含税单价报价（元）*数量，不含税总价合计为各分项不含税总价之和。

9、在中国联通合作方门户上传电子投标文件时，请将此报价明细表填写好的可编辑版Excel与电子投标文件一同上传。

投标人名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：               （签字）

年  月  日

### 4.其他

其他投标人认为报价分册需要补充的资料请在此处提供。

## 商务分册

### 商务分册封面

正本

2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目（项目名称）

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

投标文件

（商务分册）

招标人名称：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

招标人地址：成都市高新区天府大道16号1栋

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托的代理人：              （签字）

投标人地址：

邮政编码：

年 月 日

### 1.评标索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |

### 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：        电话：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

投标人名称：               （盖单位公章）

年    月    日

### 3.法定代表人授权委托书

本人   （姓名）    系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理       （招标项目名称）    （签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人联系方式：

年    月    日

### 资格审查资料

#### 4.1 主体资格要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内依法设立，具有独立法人或其他社会组织资格。（提供加载统一社会信用代码的营业执照或其他主体资格证明文件）

请填写投标人基本情况（参考格式见下表），同时附上加载统一社会信用代码的营业执照或其他主体资格证明文件。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 主要联系人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  |  | 售后服务网点 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 生产地 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 企业认证情况 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）投标人应尽可能提供详细的自身情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、项目当地的办事机构类型及其他需要说明的情况等。

2）本表不够时可复制和扩展，也可根据实际情况修改。

#### 4.2发票开具要求

投标人须承诺结算时提供符合税法规定的增值税专用发票。（提供承诺书）

承诺书参考格式如下：

开具增值税专用发票的承诺书

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司若中标本次项目，承诺结算时提供符合税法规定的增值税专用发票。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人：                        （盖单位公章）

年  月  日

#### 4.3财务要求

投标人须具有健全的财务会计制度，财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业经营状况具备可持续性，不存在履约风险。（提供承诺书）

承诺书参考格式如下：

财务承诺书

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司具有健全的财务会计制度，财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业经营状况具备可持续性，不存在履约风险。

如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人：                        （盖单位公章）

年  月  日

- 4.4信誉要求：

投标人具有良好的商业信誉，未处于“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”禁入期内。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体等。（以资格审查评审日查询结果为准）

#### 4.5 控股管理关系：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购包或者未划分采购包的同一项目应答。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人高级管理人员之间存在交叉任职的，视为单位负责人为同一人（以资格审查评审日查询“国家企业信用信息公示系统”等平台的主要人员信息为准）；同一采购包或未划分采购包的同一项目不同应答人之间存在控股关系的，不限于股份占比超过50%，占比最大股东也属于控股。

须提供控股及管理关系情况申报表，参考格式见下表：

投标人控股及管理关系情况申报表

致：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

我方参加(招标项目名称) 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，如我方申报不实，我司接受被取消投标资格，并承担一切违反相关法律法规责任及由此给招标人造成的损失。

附表1：对投标人控股或管理的情况

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |
| 对投标人出资/控股的企业名称 |  | 出资比例（%） |  |
| 对投标人出资/控股的自然人名称 | 姓 名： | 出资比例（%） |  |
|  | 身份证号： |  |  |
| 对投标人出资/非控股的企业名称 | 单位名称： | 出资比例（%） |  |
|  | 统一社会信用代码： |  |  |
| 对投标人拥有管理关 系的单位名称 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附表2：由投标人控股或管理的情况

| 申报人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |
| 由投标人出资/控股的企业名称 |  | 出资比例（%） |  |
| 由投标人出资/非控股的企业名称 |  | 出资比例（%） |  |
| 由投标人管理的单位名称 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注:

1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方(含单位或者个人);

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

4. 本表不够时可复制和扩展，也可根据实际情况修改。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：               （签字）

年  月  日

附表3：单位负责人信息一览表

单位负责人信息一览表

致：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

我方参加         (招标项目名称)的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，如我方申报不实，我方接受被否决投标，按照《中国联通供应商黑名单管理办法（修订）》相关规定进行处理并承担一切违反相关法律法规责任及由此给招标人造成的损失。

请投标人根据实际情况将单位负责人信息填入表1或者表2。

表1:企业单位单位负责人信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 法定代表人 |
| 2 |  |  | 董事长 |
| 3 |  |  | 总经理 |
| 4 |  |  | 董事 |
| 5 |  |  | ...... |

表2:非企业单位单位负责人信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 主要负责人(最高行政官员或者执行事务合伙人) |
| 2 |  |  | ...... |
| 3 |  |  | ...... |
| 4 |  |  | ...... |

注:

1、单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使单位职权的主要负责人。包括法定代表人、董事长、总经理、董事、机关或事业单位的最高行政官员、执行事务合伙人。

2、本表不够时可复制和扩展，也可根据实际情况修改。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：               （签字）

年   月   日

#### 4.6联合体要求

本项目不接受联合体投标。

须提供非联合体声明，参考格式如下：

非联合体声明

致：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

我公司系独立参与           （项目名称）        （招标编号：      ）投标应答，非联合体投标。

特此声明。

投标人：                        （盖单位公章）

年      月      日

#### 4.7黑名单要求

严禁列入中国联通集团公司或四川省分公司的禁入型黑名单供应商，及其所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织在禁入期内参与本次采购。

黑名单以招标人查询结果为准。

#### 4.8制造商/代理商要求

本项目的产品供货商必须是主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）制造商或其授权代理商，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和其授权代理商不得同时参与投标。投标人若为制造商须提供制造商资格声明，投标人若为代理商投标须提供产品制造商出具的关于本项目主要产品（校园统一出口（路由器）及面板AP）唯一授权函和制造商资格声明。

制造商资格声明参考格式如下：

制造商资格声明

1. 名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到     年   月   日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

（6）主要负责人姓名：（可选填）

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址，（如有的话）

2.（1）关于制造申请货物的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件:

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3. 本制造商生产申请货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）              （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）              （销售项目）

5. 近三年的年营业额

年份        国内         出口          总额

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                      供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的申请货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8. 有关开户银行的名称和地址：

9. 制造商所属的集团公司，如有的话：

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称                               （盖单位公章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子邮箱

制造商授权函参考格式如下：

唯一授权函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我      （制造商名称）      是按照      （国家/地区名称）      法律成立的一家制造商，主要营业地点设在      （制造商地址）      。兹授权按照      （国家/地区名称）      的法律正式成立的，主要营业地点设在      （产品代理商地址）      的      （产品代理商名称）      ，以我方制造的      （写明产品名称及型号）      进行      （招标项目名称）      项目投标活动。我方同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

（1）代表我方在中国办理贵方              （项目名称）货物应答邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证提供符合招标文件中所规定的货物，按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

（3）我方兹授予          （代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认          （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

授权期限：                      。

产品制造商名称：       （盖单位公章）投标人名称：       （盖单位公章）

签字人部门及职务：                   签字人部门及职务：

签字人姓名：                         签字人姓名：

签字人签名：                         签字人签名：

联系电话：                           联系电话：

### ★5.专项承诺

#### 5.1供应商黑名单管理承诺书

供应商黑名单管理承诺书

中国联通已实行供应商黑名单管理制度。根据《中国联通供应商黑名单管理办法（修订）》(以下简称：黑名单管理办法)的相关要求，供应商存在如下行为，经查实后列入黑名单：（1）通过行贿或者其他手段谋取非法利益，致使中国联通员工违反国家法律、法规并被追究责任的行为；（2）在采购活动中，存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的；（3）有中国联通各级领导人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理相关业务的；（4）有中国联通各级领导人员离职或者退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定的范围内担任法定代表人、董事长、总经理的；（5）其他危害中国联通利益等行为。

在采购/招标过程中，如果被列入中国联通集团公司或四川省分公司黑名单供应商，四川联通有权废止其参与资格、中选/中标资格、签订合同资格；在合同履行过程中，如果被列入中国联通集团公司或四川省分公司黑名单供应商，四川联通有权立即终止合同执行，相关后果由供应商承担。

供应商如被列入黑名单，中国联通有权禁止其为中国联通全系统提供产品或服务，并视供应商不当行为对中国联通利益的损害程度，对供应商设定1至3年的禁入期限；对列入黑名单的供应商及供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织，同步采取禁入措施。

中国联通有权对供应商实施以上所列行为的实际操作人员、主要决策人等相关人员采取1-3年的禁入措施，该类人员在禁入期内不得代表任何供应商参与为中国联通提供产品或服务的业务合作活动。

我方承诺知晓并遵守中国联通上述管理办法相关规定，并负责向工作人员或受委托的相关人员进行告知说明；在合同履行期间，若中国联通上述管理办法规定的相关行为内容发生变更的，则以修订后的管理办法为准。

投标人名称：                           （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.2供应商合规承诺

供应商合规承诺

为了保障中国联合网络通信有限公司及其下属分公司（以下合称“联通”）供应链的合规、平稳、安全和有序运行，联通要求供应商必须遵守其所有适用的法律法规，并以此作为与联通合作的前提条件。联通鼓励供应商采用国际认可的行业标准和行业最佳实践，持续提升合规治理水平。

与联通开展业务表明供应商接受本《供应商合规承诺》（“《承诺》”）中规定的原则和标准，并愿意遵守。

1.遵守法律和法规

1.1  供应商承诺遵守所有适用的法律法规、行业标准及一般通行商业准则，建立和不断提升自身治理体系，以确保合规和社会责任理念的贯彻执行。

2.反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争

2.1 反腐败基本原则：供应商承诺遵守所适用的有关反腐败、反商业贿赂等方面的法律法规，包括供应商业务所在国法律法规和适用的外国法律。

2.2 公平竞争：供应商承诺遵守所有适用的关于公平交易和竞争的法律，不得在业务活动中制约或限制其他方的竞争。

3. 数据安全、专有信息和知识产权的保护

3.1 知识产权保护：供应商应尊重和保护联通及联通客户、合作方和其他第三方的知识产权和商业秘密，并按照合同约定的目的合理使用。

3.2 数据安全与隐私保护：供应商应保护与之有业务往来的所有人员的个人信息，包括联通员工、客户、合作方等的联系方式、通信记录和其它非公开信息。当发生收集、储存、转移、分享或披露个人信息的情形时，供应商应采取有效措施确保遵守适用的数据安全和个人隐私法律法规要求。

4. 制裁和贸易合规

4.1 制裁和贸易合规：供应商知悉联通致力于确保其贸易、投资和其它业务活动不违反所适用的贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令，以及相关的反制规定。供应商同意并承诺，供应商及其代理商、代表在履行与联通的协议的过程中将全面遵守所有适用的制裁规则。如果供应商自身及其控股母公司或实际控制人目前已被列入制裁名单，供应商承诺与联通的合作事宜并不违反该等贸易、经济或金融制裁要求；在本承诺对应的业务合同签署后的合作期间，若供应商或其控股母公司或实际控制人被列入制裁名单，应第一时间通知联通，联通有权要求供应商提供进一步信息进行评估，供应商将尽最大努力提供相关材料，并配合联通减少相关损失。

4.2 协助义务：供应商承诺配合提供或确认其依据本承诺对应的业务合同销售给联通的商品信息，以使联通将供应商销售给联通的商品转移给第三方的行为，符合贸易管制和经济、金融制裁法律法规和行政令。

4.3 供应商承诺严格遵守《中华人民共和国反外国制裁法》和配套法律法规的相关要求（合称“中国反制规则”）。若中国反制规则与相关国家适用的制裁法律发生冲突时，供应商应及时告知联通冲突事宜，与联通协商解决。

5. 治理体系

5.1 建立合规治理体系：供应商应建立自身合规治理体系，并制定公司的社会责任和合规政策，明确承诺遵守相关法律法规。

6. 违反本承诺的后果

如有违反如上承诺的情形，供应商同意接受如下后果：

6.1 联通有权要求限期整改，或降低采购份额，或限制业务合作机会，直至单方面中止或终止与供应商及其关联企业的合作；

6.2联通有权按照合同约定扣除供应商的保证金，和/或主张违约金，并保留追究进一步索赔的权利。

投标人名称：                        （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.3合规经营承诺书

合规经营承诺书

致：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

我公司在此郑重承诺，我公司在近三年(2022年1月1日至投标文件递交截止之日)的经营活动中没有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题, 不存在如下情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他申请人为同一个单位负责人，高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本招标项目的代建人；

(6)为本招标项目的招标代理机构；

(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9)被依法暂停或者取消投标资格；

(10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11)财产被接管或者冻结，或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12)在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；

（13）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）与中国联通有劳动关系的员工持股、任职（兼职）情况；

(16)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

如我公司经核实存在与上述承诺不一致情况的，我公司无条件接受招标人做出的以下处理决定，并承担一切法律后果：

1)否决投标、取消中标候选人资格、解除合同等；

2)按照《中国联通供应商黑名单管理办法》相关规定进行处罚。

投标人名称：                        （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.4供应商奖惩规则

供应商奖惩规则

中国联通已发布《中国联通供应商管理规定》，按照管理规定中的相关要求，根据供应商产品考核结果，对优秀供应商实施正面行为清单管理；对违规失信供应商，实施负面行为清单管理，并在中国联通供应链平台予以公示。

一、有下列行为之一的属于供应商不当行为，将在供应商评价与考核时，给予相应处罚：

（一）在引入与协同过程或业务交往中发生商业贿赂等违法行为。

（二）在引入与协同过程中存在串标、围标、骗标等违反《中华人民共和国招标投标法》行为的。

（三）在引入与协同过程中存在欺诈、瞒骗、弄虚作假等行为。

（四）供应商无正当理由不接受订单，或以生产能力、因被收购/重组等理由，拒绝履行合同，造成中国联通利益损失。

（五）发生故意拖延接收产品订单或以生产能力等理由拖延供货的违约行为。

（六）到货产品检测结果与合同约定不符，且不合格。

（七）提供的产品发生重大故障，造成重大损失或负面影响。

（八）提供的产品发生重大安全责任事故，造成重大损失。

（九）未按照合同约定或法律规定进行产品价格或税率调整，造成中国联通利益损失。

（十）回收商未按照要求支付成交款、签订合同、交接实物等行为。

（十一）其他违法或违反合同约定的行为。

二、对供应商及其提供的产品发生上述所列不当行为的，实施以下三个层级的负面行为清单管理。

1.对供应商存在上述所列（一）（二）款不当行为等被列入中国联通禁入型供应商黑名单的，或列入电信和互联网行业网络安全风险警示企业名单中禁入型供应商的产品，将其同步纳入一级负面行为清单，严格按照中国联通供应商黑名单管理相关制度、电信和互联网行业网络安全风险警示制度对其进行处理，在供应链平台转发名单、进行标识，禁止禁入期内供应商参与中国联通相关采购活动等。

2.对供应商存在上所列（一）（二）款不当行为等被列入中国联通限制型供应商黑名单的，将其同步纳入二级负面行为清单，严格按照中国联通供应商黑名单管理相关制度对其进行处理，在限制期内参与采购活动的，采用综合评分法时在综合评分中扣分[0.5，3.0]，具体扣分值在采购（招标）方案中明确；采用有效最低价法时，在相同条件下优先选用其他供应商。

3.供应商存在上述所列（三）至（十一）款不当行为或供应商产品评价与考核不合格的，将其纳入供应商三级负面行为清单，按照采购（招标）文件、合同约定等对供应商进行处理（如扣罚投标保证金、履约保证金、警告、约谈、责令整改、暂停或终止合作等）。

三、对供应商及其提供的产品未发生上述所列不当行为，且供应商产品考核结果为优秀的，将纳入正面行为清单，根据产品特点，制定相关奖励措施（如产品付款周期内付款排序调前等）进行激励。

我方承诺知晓并遵守中国联通上述管理办法相关规定，并负责向工作人员或受委托的相关人员进行告知说明；在合同履行期间，若中国联通上述管理办法规定的相关行为内容发生变更的，则以修订后的管理办法为准。

投标人名称：                     （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.5保密承诺书

保密承诺书

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司 ：

根据          项目采购招标(招标编号:      )的《招标公告》，我方愿意参加此次招标项目，并做出如下承诺：

一、对招标文件中的相关技术要求，以及此次招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等负责保密；

二、保证不将本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等复印、泄漏、外传或发生任何泄漏中国联合网络通信有限公司和本项目其他相关单位的机密信息；

三、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容知识产权均属中国联合网络通信有限公司所有，保证不发生任何侵犯中国联合网络通信有限公司知识产权的行为；

四、本招标文件中技术需求、标准及招标过程中所发生的任何材料(包括文字及非文字资料)等内容将在本项目相关人员有限范围内传阅，保证不将上述任何相关内容透漏给本公司内非本项目相关人员；

五、保证不将上述任何相关内容泄露给第三方或用于除本次招标外其它用途；

六、以上如有违反，我公司将承担所有相关法律责任并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：                        （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.6安全承诺函

安全承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司 ：

根据国家法律法规及中国联通对网络安全的相关要求，我方郑重承诺：

（1）我方承诺提供的产品（含元器件，下同）符合《网络安全法》《网络安全审查办法》等法律法规及网络安全审查相关规定，符合中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）对网络安全的相关要求；

（2）我方承诺提供的产品不设置恶意程序、后门，不利用提供网络产品和服务的便利条件，非法获取及使用用户数据、非法控制和操纵用户数据，不会利用用户对产品的依赖性谋取不正当利益；

（3）我方承诺在后续履约过程中，将根据网络安全审查及产品安全风险识别情况，对未通过网络安全审查或存在安全隐患的产品，我方立即停止供货并主动告知中国联通，同时在7日内递交产品替代升级方案，并在中国联通要求的期限内完成替代升级工作，相关费用由我方全部承担。

如违反上述承诺，我方自愿接受中国联通的处罚，包括但不限于扣罚全部履约保证金、终止协议、禁止参加中国联通下一期相关产品集中采购、列入中国联通供应商黑名单等，并由我方赔偿由此造成的一切损失。

特此承诺！

投标人名称：                        （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.7无效投标处罚承诺书

无效投标处罚承诺书

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，若我公司存在法律法规或招标文件规定的无效投标情形，不论何时一经发现，同意被取消中标资格；如已签订合同，相关合同无效，应当恢复原状，不能恢复原状的我公司同意赔偿因此造成的损失。

投标人名称：                        （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.8产品质量及供货承诺书

产品质量及供货承诺书

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司 ：

根据贵司提供的《    项目》招标文件，投标方(以下简称“我方”)己认真研究并完全理解招标文件的所有条款,对本项目采购的产品质量及供货服务相关事宜郑重承诺如下:

我方公司高层领导(副总级别以上)担任产品质量负责人。

提供完善的售后服务:当己交付产品发生更新或升级时，免费提供备品备件和技术支持;当发生产品质量问题时，主动、及时进行处置，并提供完善的对有同类问题产品进行通报和召回的措施。

严格履行合同要求的质量义务：以月度为周期、本地网为单位，我方设备出现一般故障及以上级别的次数，少于1次。

严格履行合同要求的供货义务：(1)为保证中国联通工程实施进度，我方承诺在合同约定交货周期内供货。

如出现中标后未按质量或供货要求履行的，按照《中国联通供应商黑名单管理办法》规定，接受被纳入中国联通供应商黑名单，及被取消下一期中国联通同类设备采购的投标资格，并放弃执行合同剩余份额。

特此承诺!

投标人名称：                           （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.9绿色包装专项承诺

绿色包装专项承诺

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺：

提供的产品符合绿色包装的要求，不使用含有毒、有害物质作为包装物材料，使用可循环使用、可降解或者可以无害化处理的包装物，避免过度包装；在满足需求的前提下，尽量减少包装物的材料消耗。

如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.10植物检疫专项承诺

植物检疫专项承诺

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺：

不使用来自松材线虫病疫区的松木及包装材料，在采购含有木质包装材料的货物时提供《植物检疫证书》。

如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

#### 5.11供应商产品相关情况应答

供应商产品相关情况应答

- 贵司应答产品或服务供应是否受中国大陆境外国家、地区政策影响。如受影响，请列明具体的国家或地区；如不受影响，请提供承诺文件；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否能承诺无正当理由不中断网络产品或服务的供应，以及必要的技术支持服务；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否能承诺产品及其部件来源具有多样性，可以从多个国家或地区获得，并提供相关说明文件；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否能承诺产品设计研发，以及制造设备、工艺等的供应链安全风险基本可控；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否能保证网络产品全生命周期内备件的供应；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 说明贵司是否能承诺不设置恶意程序、后门，不利用提供网络产品和服务的便利条件，非法获取及使用用户数据，非法控制和操纵用户设备，不会利用用户对产品的依赖性谋取不正当利益；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否承诺遵守国家法律法规，不存在重大问题及失信情况；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否能提供工程服务相关人员信息、资质信息，并承诺相关人员签署保密服务协议；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否可以承诺在生产中使用的外国实体拥有或控制的技术专利和知识产权，获得10年以上授权，并提供相关说明文件；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否可以承诺保证产品或服务采购后，后续的备品备件及服务不中断或降低服务水平，并保证服务人员资质良好；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否在中国境内设立总部或分支机构，并提供证明；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否可以承诺如产品运行维护需外国实体提供技术支持的，外国实体没有出现按照外国政府要求中断技术支持的先例；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否可以提供中文版运行维护、二次开发等技术资料；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否承诺已购买的同类产品没有出现过重大网络安全事件；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 贵司是否可以承诺公司股权发生变动时，及时提供相关说明文件；

□是          □否          □不涉及

说明：

- 上述各项如能进行承诺，需承诺提供的信息真实有效，不存在虚假陈述。

□是          □否          □不涉及

说明：

投标人：                 （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 6.合同条款偏离表

项目名称：2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应当逐条对照招标文件“第四章-合同条款”第二节 “专用合同条款”，就投标文件对“专用合同条款”存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对“专用合同条款”无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“所有条款无偏离”即可；

3、若出现正偏离（优于）情况，在合同签署过程中将按照应答情况予以修订；

4、若未填写该表，则视为完全满足“专用合同条款”的要求。

投标人：                                 （盖单位公章）

年    月    日

### 7.合同条款应答

招标文件“第四章 合同条款”第二节“专用合同条款”所有内容均不允许负偏离。

（承诺书参考格式如下）

合同条款应答承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司完全满足招标文件“第四章 合同条款”第二节“专用合同条款”所有内容，不存在负偏离的情况。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

### 投标保证金汇款凭证

- 请在此处提供投标保证金汇款凭证或投标保证金银行保函原件复印件。

### 9.基本账户开户许可证/基本账户说明文件

请在此处提供基本账户证明文件（国务院公布取消企业银行账户开户许可地区，须提供相关机关颁发的《关于取消当地基本账户开户许可证审批的通知》文件或银行出具的可体现“基本账户”字样的说明文件）。

### 10.招标代理服务费支付承诺书格式

招标代理服务费支付承诺书

致：公诚管理咨询有限公司（招标代理机构）

我公司在贵公司组织的   XXX  项目若获中标（招标编号：       ），我公司承诺在领取中标通知书的同时，按招标文件的规定，以汇款形式，向贵公司支付招标代理服务费用。

特此承诺！

投标人：                  （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 11.商务分册要求提供的其他文件

其他投标人认为商务分册需要补充的资料请在此处提供。如：技术要求响应、类似业绩、全部设备到货期承诺、故障响应时间承诺等。

11.1技术要求响应：货物需求一览表及技术规格中带“▲”条款（共计6项），全部满足得15分，每有1项不满足扣2.5分，扣完为止。

注：未提供或者提供的证明材料不满足技术条款的要求视为不满足。

- ①校园统一出口（路由器）：▲支持 PPPoE/IPoE/L2TP/Web/802.1x 双栈热备，支持二三层组网下一次认证双栈放行；Web认支持IPv6公网地址按需分配。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

- ②郫都校区核心设备（核心交换机）：▲安全扩展：支持选配防火墙、IPS业务板卡。（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- ③郫都西校区核心设备（核心交换机）：▲安全扩展：支持选配防火墙、IPS业务板卡。（提供产品彩页并加盖投标人公章）

- ④无线控制器：▲SSID逃生：具备雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；网络优化：具备基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏；边缘感知：可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

- ⑤24口交换机（楼层汇聚）：▲支持选配防火墙插卡。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

- ⑥48口交换机（楼层汇聚）：▲支持选配防火墙插卡。（提供由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

11.2类似业绩

投标人2022年1月1日至今每具备1个合同含税金额200万元及以上的网络设备销售类似业绩，得2分，本项最高得6分。

注：每个业绩须提供“合同关键页+发票”或“框架协议+订单+发票”，合同关键页包括但不限于合同封面页、合同金额页、合同内容页、签字盖章页，框架合同以订单金额与时间为准，一份合同或一份订单至少匹配一张发票；提供的以上证明材料复印件或扫描件清晰可辨，否则该业绩不被认可。（原件备查）

参考格式如下：

| 序号 | 服务所在地（省份） | 甲方名称 | 甲方地址 | 合同名称 | 合同签订日期 | 采购内容 | 最终用户联系人姓名及电话 | 合同含税金额（元） | 发票 代码 | 发票 号码 | 发票金额（元） | 发票开具时间（XX年XX月XX日） | 索引页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计1（项目式合同） |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / | / | / |
| 序号 | 服务所在地（省份） | 甲方名称 | 甲方地址 | 合同名称 | 合同签订日期 | 采购内容 | 最终用户联系人姓名及电话 | 合同含税金额（元） | 发票 代码 | 发票 号码 | 发票金额（元） | 发票开具时间（XX年XX月XX日） | 索引页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计2（框架协议+订单） |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / | / | / |
| 合计（小计1+小计2） |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  | / | / | / |

- 11.3全部设备到货期承诺承诺

全部设备到货期承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，自合同签订之日起    日内到货且完成所有设备安装调试并交付使用。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人：                        （盖单位公章）

年      月      日

- 11.4故障响应时间承诺

故障响应时间承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，在接到采购人故障通知后，需15分钟内响应；如需现场解决，需2小时内到达现场，一般故障3小时之内排除，重大故障12小时之内排除。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人：                        （盖单位公章）

年      月      日

## 三、技术分册

技术分册封面

正本

2025年成都联通成都工贸职业技术学院校园网改造项目（项目名称）

招标编号：03-08-04A-2025-D-C05003

投标文件

（技术分册）

招标人名称：中国联合网络通信有限公司成都市分公司

招标人地址：成都市高新区天府大道16号1栋

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托的代理人：              （签字）

投标人地址：

邮政编码：

年 月 日

### 1.评标索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |

### 2.技术条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、投标人应当逐条对照招标文件“第五章-货物需求一览表及技术规格”，就投标文件对“第五章-货物需求一览表及技术规格”存在的偏差与例外逐条做出说明；（招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”除“▲”技术条款外其余条款均不允许负偏离；除“▲”的技术条款外如有要求提供承诺或提供证明材料的必须提供。）

- 2、若出现正偏离（优于）情况，在合同签署过程中将按照应答情况予以修订；

3、如投标文件对“第五章-货物需求一览表及技术规格”无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“所有条款无偏离”即可；

4、若未填写该表，则视为完全满足“第五章-货物需求一览表及技术规格”的要求。

投标人：                                 （盖单位公章）

年    月    日

### 3.技术规范书应答

（一）招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”除“▲”技术条款外其余条款均不允许负偏离；除“▲”的技术条款外如有要求提供承诺或提供证明材料的必须提供。

承诺函参考格式如下：

技术条款应答承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司完全满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”除“▲”技术条款外的所有条款的内容，不存在负偏离的情况。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- （二）招标文件“第五章-货物需求一览表及技术规格”中要求提供的材料

- 以下要求提供承诺或提供证明材料的必须提供：

- 1.面板AP(含4个电口，反向供电）：AP设备支持被无线控制器统一纳管，支持无线漫游功能，可以在校园网内实现统一漫游。（提供承诺函并加盖投标人公章）

承诺函参考格式如下：

承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司提供的面板AP(含4个电口，反向供电）设备支持被无线控制器统一纳管，支持无线漫游功能，可以在校园网内实现统一漫游。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- 2.“货物需求一览表及技术规格”中所涉及电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备等，必须符合国家规定的标准并取得进网许可证。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

承诺函参考格式如下：

设备承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司提供的“货物需求一览表及技术规格”中所涉及电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备等，必须符合国家规定的标准并取得进网许可证。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- 3.投标人提供的校园统一出口（路由器）、郫都校区核心设备（核心交换机）、郫都西校区核心设备（核心交换机）的投标产品须为GCH设备。注：须提供制造商承诺函并加盖制造商及投标人公章。

承诺函参考格式如下：

设备承诺函

致中国联合网络通信有限公司成都市分公司：

我公司郑重承诺，我公司提供的校园统一出口（路由器）、郫都校区核心设备（核心交换机）、郫都西校区核心设备（核心交换机）的投标产品须为GCH设备。如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。

投标人名称：               （盖单位公章）

制造商名称：               （盖制造商公章）

日期：XX年XX月XX日

### 4.方案建议书

如：投标人针对本项目提供项目实施方案等：

根据投标人提供的到项目实施方案进行评审，包括但不限于①交货时间；②交付进度计划及保障；③本项目供货的重点难点分析和相应解决措施；④培训方案；⑤应急预案保障；⑥售后服务方案。

5.其他

其他投标人认为技术分册需要补充的资料请在此处提供。