厦门市公共算力中心建设运营方案

- 项目背景

厦门市政府为加快推进人工智能产业发展，明确提出要建设适度超前的算力基础设施，积极有序推进智能算力建设，鼓励社会资本参与算力基础设施建设，加快实现算力基础设施化，以算力高质量发展更好服务厦门数字经济发展全局，推动建设现代化的数字基座。加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的一体化算力体系，采用“多元异构、统一调度”的原则，推进各主体建设的公共智能算力多元异构融合，实现跨平台、跨层级、跨区域算力资源的统一调度。同时，进一步加大了对智能算力的补贴力度，推广普惠智能算力服务。

为落实市政府主要领导关于“建设厦门公共算力中心”的部署要求，结合厦门本地算力资源情况，并借鉴全国部分重点城市的先进经验和做法，推进建设人工智能公共服务体系建设。

- 建设目标

建设厦门市公共算力中心，进一步完善厦门市算力基础设施建设，逐步构建一体化算力服务体系，统筹全市内算网设施，创新算网服务模式。平台可根据业务、技术及性能等需求动态调整资源供给，提供算力申请、算力发放、算力运行、算力补贴、安全保障等能力，面向全社会提供普惠、灵活、高效、安全的多元算力服务，加快构建算力全产业生态，推动人工智能产业高质量发展，打造经济社会发展新引擎。

项目建设初期目标服务本地产业及满足招商引资需要，面向高校、互联网及新兴技术行业、工业制造业等行业提供算力服务，远期逐步融入全国一体化算力网，预留上联国家平台和衔接国家枢纽节点或者其他省公共算力服务平台接口，实现算力资源“一点建设，服务全市，辐射周边”的愿景。同时建设人才实训基地，通过产学研模式，加强数据中心和算力相关设计、运维、管理和创新应用的人才队伍建设。支持行业组织、培训服务机构等开展算力人才培训，保障算力相关人才供给。

- 现状分析

厦门市人工智能产业初具规模，产业链基本成型。目前，厦门市正强化政策指引、项目推动、生态协同，不断促进人工智能与实体经济深度融合，厦门市人工智能产业发展现状呈现以下特点：

政策环境持续优化。体制机制不断完善，设立人工智能工作专班，统筹推进人工智能领域的发展规划和政策制定，推动龙头企业发挥技术创新引领和产业生态伙伴优势，促进人工智能大模型研发和创新应用。

基础设施加快建设。厦门不断增强网络、数据和算力基础设施建设力度，加速完善支撑人工智能广泛应用的基础设施体系。已建成中国电信海峡通信枢纽数据中心、中国移动数据中心、联通数据中心等数据中心等。截止2025年2月底，厦门三大运营商、百度、思明区政府的本地节点算力共有1028.5P，已销售495P，剩余533.5P。经了解，后续三大运营商和百度均有新建规划，湖里区和联通也规划在闽宁建设2000P。

数据建设基础扎实。厦门市已打造全市统一数据汇聚共享平台，已开放数据涵盖19个行业分类、26个领域主题、47个市级部门、开放数据目录1315个、累计汇聚公共数据超80亿条，支撑多规合一、白鹭分等210个跨部门应用，累计调用超30亿次，应用于普惠金融、商业选址、智慧交通等众多业务场景。已建设数据融合开发平台，首批已发布涵盖气象环境、行政服务、交通运输、资源能源等6大领域22个公共数据资源目录。

技术实力不断提升。厦门人工智能企业技术水平不断提升，软硬协同多链融合，例如厦门大学自研思源大模型，美图公司“奇想”通过生成式人工智能服务备案，国投智能发布了国内公共安全大模型—“天擎”大模型，快商通、美柚等企业的43个算法通过国家互联网信息办公室深度合成服务算法备案。厦门盈趣科技利用神经科学大数据，构建小脑模型。

产业体系基本构建。厦门目前人工智能企业近200家，以火炬高新区为主要载体，加速人工智能及产业上下游企业集聚。已覆盖产业链基础层、框架层、模型层、应用层等全部环节。在基础层，智能物联网（AIOT）、智算服务等类型企业不断壮大。在框架层，深度学习框架和工具持续推出。在模型层，国投智能、美图、渊亭、美柚等企业开展基于生成式人工智能的技术创新，垂直领域行业大模型迅速发展。在应用层，先进制造、交通运输、医疗健康、城市治理、文创旅游、智慧海洋等应用案例众多，特色优势明显,其中工业机器人产业集群入选工信部2022年度100家中小企业特色产业集群名单。

支撑平台保障有力。厦门拥有人工智能相关平台36个，其中重点实验室24家、新型研发机构5家、公共技术服务平台6个。福建省大数据智能与安全重点实验室、厦门市智能存储与计算重点实验室等平台在人工智能模型（算法）在线测评技术、机器学习算法库构建等方面持续突破；厦门大学、华侨大学、集美大学等二十余所高校和科研院所，在深度学习、智能信息处理方法等研究领域全国领先；华为（厦门）开发者创新应用中心、百度飞桨（厦门）人工智能产业赋能中心，持续导入人工智能赋能方面的先进经验和优质资源，助力先进制造业与人工智能深度融合，让人工智能技术为产品与生产管理创造增量价值。

- 业务痛点难点

厦门市近年来强化政策指引、项目推动、生态协同，不断促进人工智能与实体经济深度融合。人工智能产业初具规模，产业链基本成型，但仍然存在一定的业务痛点难点，具体表现如下：

算力资源利用率不高。尽管厦门市数据中心数量持续增加，算力规模持续增长，但是各算力服务商运营能力参差不齐，建设的算力资源存在利用率不高、闲置资源转化效能不高的问题。

缺少统一运营平台。厦门市内数据中心算力资源类型多种多样，包含公有云、私有云、行业云、安全云以及智算中心等。不同主体各自建设和运维，缺乏统一管理运营机制，难以高效匹配企业数字化转型需求，客户无法根据多场景下的业务需求一站式购买普惠的、差异化的算力资源，成为制约厦门市人工智能产业发展的瓶颈。

高端人工智能人才缺口明显。厦门人工智能上下游产业体系不够健全、能级不够高、规模总量不够大，产业对国内外人工智能专业人才的吸引力不强，难以满足人工智能产业对高素质专业人才的需求。高端人才缺乏限制了厦门人工智能产业的技术创新能力，不利于与实体经济的深度融合发展，不利于智能技术在各垂直行业的应用推广和迭代升级。

- 总体建设思路

厦门公共算力服务平台统筹全市公共算力集群的资源服务能力，实现资源的统一管理、一体调度，提供算力申请、算力补贴、算力运行、安全保障等能力，建立一体化供给、一体化运营、一体化服务的交易体系，打造普惠、灵活、高效的算力管理和服务供给体系，满足各行业数智化转型的算力需求。

图1 总体架构

厦门公共算力服务平台采用“1+1+7”的整体架构，打造1个公共算力集群+1个公共算力门户+7大能力中心。其中：

“1”：1个公共算力集群

公共算力集群是平台基础资源，包括全市公共智算中心（由信息集团按需投建）、各区投建的算力以及运营商和社会资本投建的算力，包含通算、智算、超算等。

“1”：1个公共算力门户

建设一个对外的算力门户网站，作为厦门城市级的算力供需统一入口，供企业、个人灵活选择需要的算力类型和资源，实现算力订购、付费及算力券兑补的全流程线上处理。

“7”：7大能力中心

平台建设算力互联中心、资源管理中心、编排调度中心、Maas服务中心、运维监控中心、数据处理中心、交易服务中心七大能力中心。算力互联中心实现全市算力资源统一接入，同时提供与其他平台对接能力；资源管理中心实现接入资源实例的全生命周期管理；编排调度中心实现公共算力集群的资源融合调度和一体编排；Maas服务中心面向客户提供模型训练、模型微调、模型推理、模型体验、数据处理、智能体开发与部署等一站式、可视化的模型应用服务；运维监控中心提供统一的运维监控操作界面，包括配置管理、操作审计、日志管理、性能监控、告警监控等能力；数据处理中心面向需要高质量数据进行分析和机器学习的企业和研究机构提供数据接入与清洗、数据标注、数据整合、数据分析和高质量数据输出服务；交易服务中心实现通算、智算、超算等异构算力上架交易，构建可信算网交易服务中心。

此外，依托公共算力服务平台，打造“中试平台”和“人才实训基地”，为创新型企业提供试错和孵化的资源和技术支持，为产学研合作及人工智能人才培养提供基础环境。

平台还配套安全保障规范，确保输出合规性和数据安全性；配套服务运营规范，实现算力的一站式服务；配套算力纳管规范，建设统一运维监管能力，为实现灵活的算力资源一体化供给能力提供保障。

最终统一面向全市各行业提供算力服务和高质量数据集，一是减少重复投资，提高资源利用率；二是通过投资建设有望带动包括硬件制造、软件开发、数据服务等相关产业链的发展，促进经济增长。

- 主要建设内容

- (一)建设公共算力集群

推动厦门市公共算力集群建设，一期计划完成全市智算资源统一接入，包括思明区智算、三大运营商智算等，同时，信息集团按需投建公共智算中心；后续逐步推进对全市通算、超算资源的统一接入，完成城市算力一张网建设。

- (二)统一公共算力门户

统一公共算力门户为平台消费者、算力服务商、监管者、运营运维用户提供统一访问入口，实现统一认证鉴权、统一资源视图、驾驶舱、对外开放的能力。支持对已接入的算力服务能力详细介绍，并提供统一服务目录、控制台、用户消息功能入口。支持智算中心的AI任务和云计算中心的资源申请的服务目录的自动化执行，提高资源分配和任务执行效率。

具备模型广场功能，实现异构算力资源与模型服务的标准化管理，帮助用户快速选择、申请和部署AI模型，并通过直观操作简化模型训练、推理及体验流程。

模型广场中提供模型体验与API服务：  用户可在线体验模型的效果（如输入文本生成图像、问答测试），并通过API样例快速实现模型集成。

- (四)打造7大能力中心

1.算力互联中心：构建全市各算力中心运营、调度和运维的统一服务对接入口，实现与全市各智算中心、各云计算中心以及市级监管平台等的对接。远期可实现与国家算力平台以及其他省份算力平台的对接。

体现对接全市各智算中心、各云计算中心以及市级监管平台的整体资源概览视图，包括：资源总量面板 、算力地图、对比分析视图等

资源总量面板体现智算/通算整体规模、智算/通算资源池数量、国产化适配率、算力资源利用率和算力交易收入等信息。

算力地图展示跨地域智算中心、各云计算中心节点地理分布，呈现各区域智算/通算的容量、可用量、算力负载率等关键指标信息。

统计分析视图体现各智算中心、各云计算中心的主要指标的对比分析，包括：资源总量、可用量、交易量、性能等

2.资源管理中心：提供统一的异构资源接入的接口规范和对接流程，具备算力、网络、安全等资源的工单管理、流程审批、代维管理、配额管理、资源稽查和统计分析功能，实现接入资源实例的全生命周期管理。

支持图形化拖拽方式定制复杂的审批流程，流程节点支持分支、判断、会签等功能。充分满足各种审批流程的需用。

资源实例的全生命周期管理包括：增、删、改、查以及详情和控制台等功能，支持用户对资源的各种常用操作。

3.编排调度中心：支持厦门公共算力集群所有算力资源的的融合调度和一体编排。在能力集中治理基础上构建资源编排、运维编排、逻辑编排三位一体编排体系，实现资源一体供给、运维自动化保障、能力灵活控制。实现统一控制、全域感知、融合调度实现资源的协同控制和高效利用。编排调度中心具体如下能力：

1. 用户任务的意图识别与分析

用户意图解析：

通过自然语言处理（NLP）或用户填写的参数（如模型类型、数据量、超参设置等），自动识别用户对算力资源的具体需求（如训练、推理、高并发等场景）。

需求量化：

根据任务参数（如模型参数量、训练数据规模、预期时长等），核算所需的计算资源（CPU/GPU/NPU核数、内存、存储、网络带宽等）及成本预算。

2. 多维度智能编排方案的提供

多维度优化算法：

基于用户需求（如成本、性能、资源均衡）和平台资源池的实时状态（如各集群的负载、地理位置、计费策略），利用多目标优化算法（如遗传算法、线性规划）生成多种编排部署方案。

示例方案：

-成本优先：选择低单价资源池或闲置资源，延长任务周期以降低成本。

-性能优先：优先分配高算力节点（如高性能GPU集群），缩短任务执行时间。

-资源均衡优先：平衡跨地域资源池负载，避免个别资源池过载，其他资源池闲置

可视化建议展示：

以图表形式呈现不同方案的资源占用、预估成本、执行时长等对比，供用户选择最优方案。

4.Maas服务中心：预置开源及部分商用的基础大模型及行业大模型，提供模型训练、模型微调、模型推理、模型体验、数据处理、智能体开发与部署等一站式、可视化的模型应用服务，同时，提供生成式大模型的全流程应用和全链路训练微调工具，降低AI技术的使用门槛。

5.运维监控中心：面向厦门公共算力集群提供统一的运维监控操作界面，提供配置管理、操作审计、日志管理、性能监控、告警监控等能力。通过图形化编排运维作业原子节点的方式，固化日常运维操作，以高危检测、并发执行、审批管理以及执行审计等措施，减少人为误操作，提高运维效率，保障运维的高安全，高稳定性。通过对告警运维数据进行纳管对接，提供配置管理、操作审计、日志管理、性能分析、告警管理、运维可视化、能耗分析，建设一站式运维监控中心。

6.数据处理中心：提供数据资源治理全里程工具，针对AI算法模型训练队海量数据的需求，提供数据采集、清洗、 标注、存储、分析等能力。根据数量处理的工作量和复杂度，可以采取按项目计费或按数据量计费的方式。借助平台算力资源和专业团队，提升数据处理的效率，提高数据的可用性和分析结果的准确性，为客户节省时间和成本。围绕不同业务场景，打造高质量数据集，降低数据资源利用的技术门槛，拓宽公共算力中心业务能力，为厦门市在数据要素治理、可信数据空间建设、数据产品交易等打下坚实基础。

7.交易服务中心：包括用户管理、订单管理、结算管理、产品管理、解决方案管理、生态开发等功能，支持平台纳管的通算、智算、超算等异构算力上架交易，构建可信算网交易服务中心。

支持灵活的计费策略，包括：按商品、产品组件、组件规格设置定价，每种定价多种计费模式；

计费方式包含按需计费、包年包月、按次计费三种；支持按小时、按次、按天、按月、按年的定价方式设置；

融入政府算力政策，提供券务管理功能，覆盖配置、申领、兑换、使用到分析的整个流程。

支持灵活配置算力券的发放额度、申领金额比例、兑付频率、使用有效期等规则，适配厦门市的政策要求。

- (五)标准规范体系建设

制定公共算力服务平台的技术规范、接口规范、安全监管规范、运营管理规范和运维管理规范等。

- 建设模式

- （一）模式一：信息集团仅投建公共算力服务平台

参照无锡、芜湖、甘肃节点、大湾区的模式，由信息集团作为业主单位，通过“专项债+自行融资”的方式投建公共算力服务平台，统一纳管、调度、销售各区、运营商及社会资本建设的厦门节点算力（预估预算3500万）。

公共算力服务平台可基于思明区已建成的算力平台，在整体符合市级平台能力需求的前提下，升级必要的功能，打造为市级平台，从而减少整体投资，避免浪费。若不符合市级平台能力需求，则由信息集团统一搭建一套全新的市级公共算力服务平台。

- （二）模式二：信息集团统一投建公共算力服务平台和算力资源

在模式一的基础上，若运营商和各区投建的算力资源不够，或达不到普惠的要求，或算力类型不满足市场需要，由信息集团作为业主单位，通过“专项债+自行融资”的方式按需统一投建公共普惠算力资源。

- 项目实施计划

- （一）建底座，搭平台（2025年）

完成公共算力集群底座建设，包含新建算力（按需建设）、整合全市现有算力，推动城市算力一张网建设；

搭建公共算力服务平台，实现算力资源跨地域、跨业务、跨平台集中高效调度，提高资源利用效率；

统一运营服务门户，提供算力订购便捷入口；建设配套数据、模型、工具三大能力，提供一站式服务能力；

建立公共算力服务运营中心的基本框架，逐步完善运维运营、安全保障、标准规范等体系。

- （二）促生态、成体系（2026年-2027年）

聚焦优势领域科技成果研究，加快关键核心技术攻关；加强垂直细分赛道AI产品研发，推进智能产品集群发展；打造人工智能创新应用示范区，搭建行业公共服务和对接交流平台，促进产业生态汇聚；

扩展“中试平台”、“实训基地”建设，促进产学研协同创新发展，完善技术、资本、人才、数据等多要素支撑的人工智能服务生态，促进创新成果转移转化；

强化算力资源高质量供给，建设厦门市公共算力服务体系，科学引导算力资源“质”和“量”的规划。积极融入国家“东数西算”工程，探索本地算力发展与东数西算合作新模式。

- 建设运营保障措施

- （一）建设资金保障

借鉴全国城市级公共算力服务平台建设的经验。建议由信息集团通过“专项债+自行融资”方式投资建设城市级公共算力服务平台。

- （二）项目收益保障

1.基础服务收入：主要来源于平台交易服务佣金。通过平台撮合算力服务方和算力消费方，为算力消费方提供算力、网络、安全产品一站式订购，降低算力消费方得算力和安全成本投入；

2.算力补贴：公共算力服务平台作为市、区政府算力补贴归集入口，市、区政府每年将算力补贴统一发放给信息集团。一方面由信息集团面向终端客户提供补贴后的普惠算力，减少补贴申请流程，另一方面防范企业骗补行为。另外信息集团会根据市、区政府算力补贴政策建立平台分层分级补贴政策，例如：区政府补贴优先补贴对应区属企业或使用区属算力的客户，同时按使用本市算力、使用西部低成本算力、使用其他非本市算力等客户给予不同比例的补贴。

3.增值服务收入：强化运营运维团队技术水平建设，平台可面向客户提供模型训练、模型微调、数据标注、智能体开发等增值服务；

4.“中试平台”运营补贴：建议参考思明与火山组建火山人工智能实验室的模式，由信息集团和华为、华三、火山等组建技术团队支撑全市人工智能企业技术开发，由政府经费根据人工智能场景或企业孵化数设定达量补贴。思明补贴上限是600万/年。

5.成果孵化分成：通过“中试平台”孵化的人工智能场景或产品，与企业共享市场化成果分成。

- （三）创新轻资产运营模式

针对AI芯片18个月迭代周期特性，为避免初期重资产投入，通过采用“社会算力并网”方式实现算力资源的统一调度和异构算力按需弹性供给，激活社会存量算力资源价值，为公共算力中心提供灵活扩容能力。

- （四）组建“建设运营一体化”团队

依托信息集团，或者由信息集团携手运营商组建专业化运营团队，统筹算力资源规划、调度与交易，确保公共属性与普惠性，负责市场拓展、技术创新（生态）、建设运维等工作，提供从建设-交付-市场拓展-品牌推广-生态接入-场景推出-技术运维一体的服务。

- （五）构建技术运维体系

构建覆盖算力调度、能效管理、AI数据处理、AI训练优化的全栈技术中台，确保算力资源持续可靠供给和充分利用，为 AI 研发、大数据分析等场景提供坚实底座。

- （六）构建安全运维体系

遵循网络安全等级保护2.0三级标准，构建多层级安全防护体系。实施“技术+管理”双重防护，通过网络边界隔离与攻击拦截、数据传输与存储加密、系统风险预警等技术措施，同时建立安全管理体系，保障公共算力中心在高安全基线运行。

- （七）组建“中试平台”技术支撑团队

结合头部智算厂商（如华为、新华三、火山等）组建“中试平台”技术支撑团队，依托其技术优势为人工智能创新型企业及高校科研团队搭建适配验证平台，提供算力资源和技术支撑，结合企业和高校在场景验证和产品孵化中产生的技术问题，催生更多的具有商业闭环价值的人工智能应用。

- （八）建立算力评估体系

建立全市算力评估评测体系，健全覆盖算力、算效、能效、碳效、网络时延等作为算力高质量发展的评价指标。围绕算力基础设施适时开展评估评测，提升算力资源使用效率，促进绿色、低碳发展。

- （九）建立算力市场监管体系

智算市场的健康有序发展是保障产业可持续发展的关键。当前，智算市场竞争激烈，加强对公共智算中心运营的指导和管理，建立健全相关运营规范和标准，引导企业合理定价、合规经营。同时，进一步强化厦门市智算市场的监管力度，严厉打击各种形式的低价竞争行为，维护市场的公平竞争环境，为智算产业的健康发展保驾护航。

- （十）强化人才培养体系

完善多层次算力人才培养体系，建立健全的人才激励机制，加大普通高校、职业院校算力相关专业人才培养力度，加强数据中心和算力相关设计、运维、管理和创新应用的人才队伍建设。支持行业组织、培训服务机构等开展算力人才培训，保障算力相关人才供给。

- 借鉴案例与创新点

1.上海人工智能公共算力服务平台：由本地国企建设500P算力并运营公共算力平台，通过“算力超市”整合运营商、云厂商资源，降低中小企业成本40%。

2.北京亦庄人工智能公共算力平台：由智能院集团投资，纳管社会面公共算力，并自建5000P算力。

3.甘肃省算力资源统一调度平台、粤港澳大湾区算力调度平台、芜湖集群算力公共服务平台、深圳市智慧城市算力统筹调度平台、韶关公共算力服务平台：均由本地国企建设公共算力平台，整合本地算力，但未自建算力。

4.杭州模式：杭州图灵小镇通过“中试场”汇聚人工智能企业29家，形成了覆盖“智能芯片制造、模型训练、场景应用”等多领域的AIGC产业链。

- 项目建设风险分析

1.技术迭代风险：硬件层面，人工智能芯片更新迭代快，易出现投建设备短时间内市场淘汰风险；软件层面，算法模型持续创新，软件框架和平台不断完善，若无法及时跟进，将影响服务能力与开发运维效率；

2.窗口指导风险：目前厦门不属于“东数西算”节点城市，仅能建设中型的智算中心（投资规模3-10亿），公共算力中心的基础算力资源由信息集团投建可能存在国家发改委审批不通过的情况。

3.项目收益风险：平台收入主要来源于平台交易服务佣金，市场竞争激烈，需求若不及预期、技术更新及运维费用增加、产品价格不良竞争等因素都可能影响收入稳定性与可持续性，使实际收入低于预期。